山东中野齐盛玻璃科技有限公司年产8万平方米铝合金门窗技术改造项目竣工环境保护验收意见

2025年10月21日，山东中野齐盛玻璃科技有限公司根据山东中野齐盛玻璃科技有限公司年产8万平方米铝合金门窗技术改造项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》、项目环境影响报告表、检测报告和审批部门审批意见等要求对本项目进行验收，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）、建设地点、规模、主要建设内容

项目位于淄博市临淄区辛店街道毛托村南150米处，主要建设内容为依托厂区内现有生产车间，依托供水、供电等公用设施，购置成品玻璃，购置预热炉、磨边机、清洗机、密闭喷砂机、钻孔机等主要生产设备，建设玻璃水下切割线、 玻璃块加工线，将玻璃制成不同大小的门窗用玻璃块儿，与现有项目制得的铝合金门窗框进行组装，最终制得铝合金门窗，项目建成后产能为年产8万平方米铝合金门窗。
（二）、建设过程及环保审批情况

公司于2023年4月委托山东美陵中联环境工程有限公司编制了《山东中野齐盛玻璃科技有限公司年产8万平方米铝合金门窗技术改造项目环境影响报告表》。
淄博市生态环境局临淄分局于2023年6月20日出具《关于山东中野齐盛玻璃科技有限公司年产8万平方米铝合金门窗技术改造项目环境影响报告表的审批意见》（审批文号：临环审字〔2023〕032号）。公司已申领排污许可登记，
登记编号：91370310MABMA0PQ33001W。项目于2025年3月5日开工建设，2025年8月5日竣工，2025年8月13日调试，2025年9月15日，委托山东灵溪检测有限公司承担该项目的竣工环境保护验收监测工作，2025年9月18日-19日进行了现场检测并出具了检测报告（报告编号：LX2025091003）。
（三）、投资情况

项目实际总投资2000万元，其中环保投资25万元，占总投资的1.25%。
（四）、验收范围

验收的范围为：山东中野齐盛玻璃科技有限公司年产8万平方米铝合金门窗技术改造项目建设的全部内容。
二、工程变动情况

根据验收监测报告，对照环评及批复，结合实际建设情况，项目发生了如下变动：
1、增加1台1t/h的纯水制备设备（采用反渗透膜）。企业为提高产品质量及外观，清洗、磨边、钻孔环节采用纯水，纯水清洁效率高，快速分解污垢，清洁后玻璃表面不易残留水渍，干燥后无斑点，因此企业增加1台纯水制备设备自制纯水。制纯水同时产生浓水，主要用于车间地面清洁及洒水降尘，不外排。
2、环评中要求在车间内设置一间密闭喷砂房。项目现场实际未建设。经和企业核实和现场勘查，喷砂过程实际在全密闭小型喷砂室中进行，喷砂用量较小，喷砂过程产生的少量粉尘经配套气源管道全部收集后进入布袋除尘器处理后车间内无组织排放。
3、验收项目用胶环节使用的丁基胶、硅酮胶全部采用有内衬袋的包装桶，丁基胶、硅酮胶不直接接触包装桶，与环境影响报告表相比减少废包装桶，但会产生直接接触的内衬包装袋量，内衬袋沾染胶属于危险废物，委托有资质单位处置。
4、设备实际数量较环评设计数量减少，剩余设备不再建设。
项目其他建设内容与环评及批复基本一致。依据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单>（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）相关规定，项目无重大变动发生。以上变动纳入本次验收之中。
三、环境保护设施建设情况

（一）、废水

废水主要为职工生活废水以及纯水制备设备产生的浓水。生活废水由环卫部门定期清运，少量的浓水用于车间地面清洁及洒水降尘，项目无废水外排。

（二）、废气

项目废气主要为喷砂环节产生的粉尘，经配套气源管道收集进入配套布袋除尘器处理后车间内无组织排放。丁基胶、硅酮胶使用环节产生VOCs（以非甲烷总烃计），经配套集气罩收集，进入二级活性炭吸附装置处理后通过DA001排放。未收集的废气均无组织排放。

（三）、噪声

项目噪声主要为生产过程中的各机械设备运行时产生的噪声，其声压级在70-85dB（A）之间。项目采取合理布局、减振、距离衰减等降噪措施。

（四）、固体废物

项目固废主要为生产过程产生的废包装物；玻璃废边角；用胶环节产生的沾染胶的废胶桶以及桶内盛装胶的包装袋；沉淀池沉淀的玻璃渣；废气处理装置产生的废活性炭；除尘器收集的粉尘及废布袋；废反渗透膜；职工生活垃圾；设备维护产生的废机油、机油桶；生产设备更换的废钻头、废磨砂轮职工生活垃圾由环卫部门清运；废反渗透膜、废包装袋、废玻璃边角、废钻头、砂轮收集后外售；除尘器收集的粉尘、更换的废布袋、沉淀池玻璃渣收集后环卫清运；设备维护废机油、废机油桶、沾染胶的废包装桶、废内衬包装袋、废活性炭属于危险废物，在危废间暂存后，委托有资质的单位处置。
四、环境保护设施调试效果

（一）、废气

监测结果表明：验收监测期间，用胶工序产生的VOCs经活性炭吸附设备处理后，DA001排气筒排放浓度最大值为5.81mg/m3、排放速率最大值为0.0051kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中非重点行业Ⅱ时段排放限值（VOCs：60mg/m3、3.0kg/h）。
监测结果表明：验收监测期间，VOCs（以非甲烷总烃计）厂内VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织排放限值要求。厂界VOCs浓度最大值为1.28mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值（VOCs：2.0mg/m3）。颗粒物厂界浓度最大值为427μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。
（二）、噪声

监测结果表明：验收监测期间，项目厂界噪声昼间最大值为58dB(A），夜间不生产。厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（三）、废水

废水主要为职工生活废水以及纯水制备设备产生的浓水。生活废水由环卫部门定期清运，浓水用于车间地面清洁及洒水降尘，项目无废水外排。验收监测期间，未对污水水质进行检测。
（四）、固体废物

验收监测期间，企业对产生的固体废物进行了统计，未发现违规外排问题。

（五）、污染物排放总量

根据验收监测报告，经核算，项目DA001排气筒出口VOCs最大排放速率为0.0051kg/h，按照年工作时间2400小时计算，VOCs排放量为0.012t/a；根据《山东中野齐盛玻璃科技有限公司年产8万平方米铝合金门窗技术改造项目环境影响报告表》，项目VOCs无组织排放量为0.071t/a。项目废气污染物年排放总量为VOCs0.083t/a。对照淄博市生态环境局临淄分局总量办出具《山东中野齐盛玻璃科技有限公司年产8万平方米铝合金门窗技术改造项目总量确认书》（LZZL（2023）032号），本项目总量指标为VOCs0.135t/a。本项目验收污染物排放量满足总量指标要求。
（六）、环保设施去除效率

根据项目检测数据，验收项目DA001排气筒进口VOCs平均速率为0.023kg/h，出口VOCs平均速率为0.0045kg/h，经计算项目活性炭吸附设备VOCs去除效率为80%。

五、工程建设对环境的影响 

按照环境要素检测结果，项目生活废水经化粪池处理后，由环卫部门定期清运，对地表水影响较小；项目厂界噪声检测结果达标，产生的噪声对敏感点影响较小；项目产生的固体废物得到了有效处理，对地下水及土壤环境影响较小；本项目废气有完善的处理设施，检测结果表明有组织及厂界无组织污染物排放浓度均能达标，污染物排放总量满足环评批复要求，对周围的环境空气影响较小。

六、验收结论

[image: image1.jpg]BT R F R TR BRI A T 0D B TR, S ALRI AR 50 H 57
W BT ORI ST T A SURRTE, JHAAT T WA HEAN 6, St
BT B SR BRI B TR Wb, ik
BT WA R, OB T

. FHER

L, SEi PRI, R AARATERER

2. MR, HIFHRURAA .

A RIEAREE R

S«





[image: image2.jpg]2R AP EF S B B AR PR A H]
F7E 8 TP ARG EETHBARBUES B R TH R E R RETR

Zi R4 gy L5 R %%
RE | BER | R R IRA BaE P4 Ak ya
B KT IR AR IARAT Z5:d 2% 1B

FRRARE | BRSSP TR A A BA R At
t x| ARF | WRREFSIERHEERAT &I \:V 2 WW
+ x| Ezm e e T TR 1, W\%





3

