淄博德弘化工科技有限公司3000吨/年化工助剂延伸技改项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：淄博德弘化工科技有限公司
二零二六年三月

验收报告内容介绍

第一部分
淄博德弘化工科技有限公司3000吨/年化工助剂延伸技改项目

竣工环境保护验收监测报告

第二部分 

淄博德弘化工科技有限公司3000吨/年化工助剂延伸技改项目

竣工环境保护验收意见

第三部分

淄博德弘化工科技有限公司3000吨/年化工助剂延伸技改项目

其他需要说明的事项

淄博德弘化工科技有限公司3000吨/年化工助剂延伸技改项目

竣工环境保护验收监测报告表

淄博德弘化工科技有限公司

二〇二六年三月

建设单位：淄博德弘化工科技有限公司
法人代表：任继昌

电话：13468414243
邮编：255400
地址：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园区辛化路3818号-2
山东新航工程项目咨询有限公司

通讯地址：山东省淄博市张店区房镇镇三赢路7甲7 B座201室
邮政编码：255000

电    话：3589682

表一、验收项目概况

	建设项目名称
	3000吨/年化工助剂延伸技改项目

	建设单位名称
	淄博德弘化工科技有限公司

	建设项目主管部门
	淄博市生态环境局临淄分局

	建设项目性质
	新建  改扩建  技改√ 

	建设地点
	山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园区辛化路3818号-2

	立项时间
	2025-09-10
	立项文号
	2509-370305-89-02-872284

	环评时间
	2025.9
	环评报告表

编写单位
	山东美陵中联环境工程有限公司

	环评报告表

审批部门
	淄博市生态环境局临淄分局
	审批时间

与文号
	临环审字〔2025〕064号

	开工时间
	2025.12 
	竣工时间
	2026年1月

	调试时间
	2026.1.20
	申领排污许可证情况
	91370330740992615R001P

	验收工作的组织与启动时间
	2026.2.26

	验收监测方案编制
	是 √
否
	验收监测方案编制时间
	2026.2.26

	现场验收监测时间
	2026.3.18~2026.3.19
	环保设施

设计单位
	无

	投资总概算
	50万元
	环保投资概算
	5万元
	比例
	10.00 %

	实际总投资
	50万元
	环保投资
	5万元
	比例
	10.00 %

	占地面积
	50m2
	建筑面积
	280m2（依托现有）

	主要产品名称
	化工助剂（化工用破乳剂、乙烯及配套工程中和缓蚀剂、化工用缓蚀剂、化工用消泡剂、乙烯阻垢剂、乙烯及精细化工用阻聚剂、精细化工分散剂、化工用脱硫剂或脱碳剂、化工用抗氧剂以及除焦剂、水处理剂）

	设计生产能力
	年产3000吨化工助剂

	实际生产能力
	年产3000吨化工助剂

	验收工作由来
	淄博德弘化工科技有限公司位于山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园区辛化路3818号-2，“3000吨/年化工助剂延伸技改项目”其环境影响报告表已由淄博市生态环境局临淄分局以“临环审字〔2025〕064号”批准通过，项目建设内容为依托现有装置区，新购置2台6.3m3搅拌釜，灌装机及公用设施均依托现有。项目建成后具备年产3000吨化工助剂生产能力。项目总投资50万元，已于2026年1月建设完成。

根据淄博德弘化工科技有限公司现有项目不运行承诺（详见附件10），在淄博胜赢化工有限公司收购完成前，厂区现有3000吨/年叔丁醇项目、叔丁醇产业延伸炼油助剂8000吨/年技改项目均保持停运状态，不开展生产活动，不产生污染物排放。收购完成后，现有项目恢复生产，生产废气将统一接入淄博胜赢化工有限公司废气处理设施进行集中处置，后期统一对淄博胜赢化工有限公司环保设施运行效能及废气排放达标情况实施监管。

淄博德弘化工科技有限公司3000吨/年化工助剂延伸技改项目已建设完成并具备竣工环境保护验收条件，本次单独对该技改项目开展竣工环境保护验收工作。
项目建成后，按照《国务院关于修改（建设项目竣工环境保护管理条例）的决定》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等有关规定要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

	验收范围与内容
	此次竣工验收监测是对淄博德弘化工科技有限公司3000吨/年化工助剂延伸技改项目环保设施的建设、运行和管理进行调研，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家标准和总量控制指标。监测期间工况稳定，生产运行负荷已经满足验收要求。检查环评批复的落实情况、污染物排放总量的落实情况；核查周围敏感保护目标的分布及受影响情况。

	验收监测报告

形成过程
	2026年3月，淄博德弘化工科技有限公司委托山东新航工程项目咨询有限公司承担该项目的竣工环境保护验收监测工作。接受委托后，山东新航工程项目咨询有限公司于2026年3月6日安排专业技术人员对该项目区域进行了现场场勘查和资料收集，并出具验收监测方案。

山东新航工程项目咨询有限公司于2026.3.18~2026.3.19对该项目进行了现场监测及检查，根据监测和检查的结果编制了本项目验收监测报告。


表二、验收依据

	建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范
	《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1实施，2018年12月29日修正）；

《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修正）；

《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订）；

《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）；

《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号，2021年版）；

《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。

	建设项目竣工环境保护验收技术规范
	《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；

《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）；

《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》；

《排污单位自行监测技术指南 导则》；

《排污许可证申请与核发技术规范 》（HJ1122-2020）；

《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》；

《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）；

《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）；

《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）；

《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》（HJ 706-2014）。

	建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定
	山东美陵中联环境工程有限公司于2025年9月编制《淄博德弘化工科技有限公司3000吨/年化工助剂延伸技改项目环境影响报告表》。

淄博市生态环境局临淄分局于2025年11月21日出具《关于对淄博德弘化工科技有限公司3000吨/年化工助剂延伸技改项目环境影响报告表的审批意见》，临环审字〔2025〕064号。

	主要污染物

总量审批文件
	2025年10月31日淄博市生态环境局临淄分局总量控制办公室出具的总量确认书（LZZL【2025】057号），本项目为总量指标为VOCs0.082t/a。

	环境保护部门其他审批文件
	无


表三、工程建设情况

	3.1 地理位置及平面布置

淄博德弘化工科技有限公司位于山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园区辛化路3818号-2。项目东侧为淄博胜赢化工有限公司、西侧为淄博祥东化工公司、北侧为南仇南社区、南侧为齐鲁石化公司车队。该项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的敏感目标，项目厂界外500米范围内环境敏感保护目标为南仇南社区、峰山生活区、南仇西社区。项目地理位置图见图1，项目周边关系图见图2。

3.2 建设内容

项目依托现有装置区、灌装机，新购置2台6.3m3搅拌釜进行生产，项目生产能力为年产3000吨化工助剂。根据淄博德弘化工科技有限公司现有项目不运行承诺（详见附件10），厂区现有3000吨/年叔丁醇项目、叔丁醇产业延伸炼油助剂8000吨/年技改项目均保持停运状态，不开展生产活动，不产生污染物排放。本次单独对3000吨/年化工助剂延伸技改项目开展竣工环境保护验收工作。

项目建设内容对比一览表见下表。
环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表

环评要求

批复要求

实际建设

备注

主体工程

依托现有装置区
依托现有装置区
依托现有装置区
与环评一致

新增6号搅拌釜（生产乙烯及配套工程中和缓蚀剂300t/a、化工用缓蚀剂500t/a、水处理剂300t/a）
新增6号搅拌釜（生产乙烯及配套工程中和缓蚀剂300t/a、化工用缓蚀剂500t/a、水处理剂300t/a）
新增6号搅拌釜（生产乙烯及配套工程中和缓蚀剂300t/a、化工用缓蚀剂500t/a、水处理剂300t/a）
与环评一致
新增7号搅拌釜（生产化工用破乳剂300t/a、化工用消泡剂300t/a、乙烯阻垢剂300t/a、乙烯及精细化工用阻聚剂300t/a、精细化工分散剂200t/a、化工用脱硫剂或脱碳剂200t/a、化工用抗氧剂以及除焦剂300t/a）
新增7号搅拌釜（生产化工用破乳剂300t/a、化工用消泡剂300t/a、乙烯阻垢剂300t/a、乙烯及精细化工用阻聚剂300t/a、精细化工分散剂200t/a、化工用脱硫剂或脱碳剂200t/a、化工用抗氧剂以及除焦剂300t/a）
新增7号搅拌釜（生产化工用破乳剂300t/a、化工用消泡剂300t/a、乙烯阻垢剂300t/a、乙烯及精细化工用阻聚剂300t/a、精细化工分散剂200t/a、化工用脱硫剂或脱碳剂200t/a、化工用抗氧剂以及除焦剂300t/a）
与环评一致
辅助工程
依托现有办公楼

依托现有办公楼

依托现有办公楼

与环评一致
依托现有原料库

依托现有原料库

依托现有原料库

依托现有仓库

依托现有仓库

依托现有仓库

环保工程

现有、技改项目干式真空泵排气废气、灌装废气经负压收集；原料桶废气经集气罩收集，统一由两级活性炭吸附装置处理后经DA001排气筒排放
现有、技改项目干式真空泵排气废气、灌装废气经负压收集；原料桶废气经集气罩收集，统一由两级活性炭吸附装置处理后经DA001排气筒排放
现有项目停产，技改项目干式真空泵排气废气、灌装废气经负压收集；原料桶废气经集气罩收集，统一由两级活性炭吸附装置处理后经DA001排气筒排放
现有项目停产，技改项目与环评一致
现有精馏、蒸馏系统、储罐大小呼吸、装卸车废气、危险废物储存废气经密闭管网输送至两级活性炭吸附装置处理后经DA001排气筒排放
现有精馏、蒸馏系统、储罐大小呼吸、装卸车废气、危险废物储存废气经密闭管网输送至两级活性炭吸附装置处理后经DA001排气筒排放
现有项目停产
/
设备采取隔声、减震等设施
设备采取隔声、减震等设施
设备采取隔声、减震等设施
与环评一致

固废分类处理处置，废包装袋经收集后外售；废包装桶由暂存于危废仓库内，由生产厂家回收作为原始生产用途使用；清釜产生的废油及废气治理产生的废活性炭分类收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。

固废分类处理处置，废包装袋经收集后外售；废包装桶由暂存于危废仓库内，由生产厂家回收作为原始生产用途使用；清釜产生的废油及废气治理产生的废活性炭分类收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。
固废分类处理处置，废包装袋经收集后外售；废包装桶由暂存于危废仓库内，由生产厂家回收作为原始生产用途使用；清釜产生的废油及废气治理产生的废活性炭分类收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。
与环评一致
3.3 平面布置情况

拟建项目新增设备在现有装置区东北侧，装置区位于厂区中部，仓库位于厂区西北部，用于放置产品和原料，生产区距办公生活区较远，采取有效的治理措施后，设备运转噪声对办公生活区的影响较小；主要道路设置合理，能够满足正常运输要求和事故状态下的紧急疏散。

本项目验收平面布置情况与环评一致。

3.4 主要原辅材料及能源消耗情况
根据现场勘察和企业生产调研，验收小组统计了2026年3月4日~2026年3月17日运行监测期间内，项目原料消耗和产品产出数据。数据统计情况见下表：

项目实际与环评主要原辅材料对比情况表

序号

名称

消耗定额
包装形式及包装规格
备注
环评审批用量

t/a
监测期实际消耗量

t/15d
实际用量
t/a
1#化工用破乳剂
壬基酚环氧共聚物
75
3.69
73.87
成品，液体，桶装，外购

与环评一致
TBC溶液
15
0.73
14.69
成品，液体，桶装，外购
与环评一致
150溶剂油
210
10.34
206.71
成品，液体，桶装，外购
与环评一致
2#乙烯及配套工程中和缓蚀剂
吗啉
60
2.92
58.42
成品，液体，桶装，外购
与环评一致
TBC溶液
15
0.73
14.55
成品，液体，桶装，外购
与环评一致
去离子水
225
10.97
219.35
成品，液体，桶装，外购
与环评一致
3#化工用缓蚀剂
单乙醇胺
100
4.79
95.76
成品，液体，桶装，外购
与环评一致
TBC溶液
25
1.20
23.94
成品，液体，桶装，外购
与环评一致
去离子水
375
17.94
358.89
成品，液体，桶装，外购
与环评一致
4#化工用消泡剂
聚乙二醇
195
9.42
188.47
成品，液体，桶装，外购
与环评一致
TBC溶液
30
1.45
29.04
成品，液体，桶装，外购
与环评一致
硅油
75
3.63
72.50
成品，液体，桶装，外购
与环评一致
5#乙烯阻垢剂
环氧聚醚
105
5.17
103.46
成品，液体，桶装，外购
与环评一致
TBC溶液
15
0.73
14.69
成品，液体，桶装，外购
与环评一致
150溶剂油
180
8.86
177.12
成品，液体，桶装，外购
与环评一致
6#乙烯及精细化工用阻聚剂
154分散剂
105
5.13
102.51
成品，液体，桶装，外购
与环评一致
TBC溶液
15
0.73
14.55
成品，液体，桶装，外购
与环评一致
150溶剂油
180
8.77
175.48
成品，液体，桶装，外购
与环评一致
7#精细化工分散剂
154分散剂
110
5.36
107.21
成品，液体，桶装，外购
与环评一致
TBC溶液
20
0.97
19.47
成品，液体，桶装，外购
与环评一致
150溶剂油
70
3.41
68.27
成品，液体，桶装，外购
与环评一致
8#化工用脱硫剂或脱碳剂
十二烷基苄基氯化铵
50
2.47
49.34
成品，液体，桶装，外购
与环评一致
TBC溶液
30
1.48
29.65
成品，液体，桶装，外购
与环评一致
硅油
120
5.92
118.37
成品，液体，桶装，外购
与环评一致
9#化工用抗氧剂以及除焦剂
N-甲基二乙醇胺
30
1.49
29.73
成品，液体，桶装，外购
与环评一致
TBC溶液
30
1.49
29.73
成品，液体，桶装，外购
与环评一致
硅油
150
7.42
148.43
成品，液体，桶装，外购
与环评一致
150溶剂油
90
4.45
88.97
成品，液体，桶装，外购
与环评一致
10#水处理剂
钼酸铵
42
2.06
41.22
成品，粉末，袋装，外购
与环评一致
抗氧剂502
48
2.36
47.26
成品，粉末，袋装，外购
与环评一致
TBC溶液
15
0.73
14.67
成品，液体，桶装，外购
与环评一致
去离子水
195
9.59
191.85
成品，液体，桶装，外购
与环评一致
项目实际与环评主要产品对比情况表

序号

名称
产出定额
产品形态

备注
名称

环评审批用量

t/a

监测期实际产出量

t/15d
实际产出量

t/a

1#化工用破乳剂
300
14.76

295.27

液态
与环评一致
2#乙烯及配套工程中和缓蚀剂
300
14.62

292.32

液态
与环评一致
3#化工用缓蚀剂
500
23.93

478.59

液态
与环评一致
4#化工用消泡剂
300
14.50

290.02

液态
与环评一致
5#乙烯阻垢剂
300
14.76

295.27

液态
与环评一致
6#乙烯及精细化工用阻聚剂
300
14.63

292.54

液态
与环评一致
7#精细化工分散剂
200
9.75

194.95

液态
与环评一致
8#化工用脱硫剂或脱碳剂
200
9.87

197.36

液态
与环评一致
9#化工用抗氧剂以及除焦剂
300
14.84

296.86

液态
与环评一致
10#水处理
300
14.75

295.00

液态
与环评一致
根据上表分析，项目实际运行过程中原辅材料用量未超出环评使用量，产品产量未超出环评设计产量，符合环评要求。

3.5 水源及水平衡

根据现场勘察，验收小组统计了2026年3月4日~2026年3月17日运行期间内生活用水和实验冷却水的用量，项目实际用水量与环评预测用量相差不大，未超出环评预测用水量。

（1）给水

项目水基产品生产过程中使用去离子水，其中乙烯及配套工程中和缓蚀剂去离子水用量为225m3/a，化工用缓蚀剂去离子水用量为375m3/a，水处理剂去离子水用量为195m3/a，因此，本项目生产过程中去离子水用量为795m3/a，生产过程中生产用水全部进入产品。

项目各搅拌釜在进行换产品生产时需进行罐体清洗，项目使用产品分为油基与水基两类，两类产品不进行混釜生产，其中水基产品使用去离子水进行罐体清洗，单次清洗用水为0.5m3，水基产品有3种，总产能为1100t/a，水基产品年洗罐频次为11次，水基产品洗罐用水为5.5m3；水基产品洗罐产生的水暂存于闲置的吨桶内，在下批同种产品生产时抽入反应釜内用于生产。
综上本项目无新增废水外排。

实际水平衡图（t/a）：


[image: image1.emf]助剂生产过

程添加

789.5

795

去离子水

进入产品

清洗配料釜

回用于生产

5.5

5.5

795


项目用水平衡图（单位：t/a）

3.6 生产工艺

根据现场调研，项目现场工艺与环评设计工艺相比工艺未发生变化，项目现场工艺情况如下：

工艺简述：

本项目生产涉及10种产品，均为化工助剂，生产工艺流程相同，不涉及化学反应，只对原料进行简单的物理混合调和复配，具体工艺流程为：

液体原料上料：

将干式真空泵管道密闭连接至搅拌釜，搅拌釜进料口使用密闭管道连接液体原料桶。启动干式真空泵，将搅拌釜内抽成负压，形成压力差，使液体原料被吸入搅拌釜内。上料完成后，关闭干式真空泵及连接阀门。

产污环节：干式真空泵排气废气（G1）：干式真空泵运行过程中产生的含有机物废气，经密闭管道收集后，通过二级活性炭吸附装置处理，由DA001排气筒排放。

原料桶废气（G2）：打开液体原料桶及抽料过程中时，因原料挥发产生的含有机物废气，通过集气罩收集后，经二级活性炭吸附装置处理，由DA001排气筒排放。

粉状原料上料：

粉状原料通过人工手动投入已密闭的搅拌釜中。

产污环节：粉料投加粉尘（G4）：粉状原料投加过程中会有少量粉尘产生，由于粉状原料使用量较少，项目通过加强投料环节管理减少无组织粉尘产生量。

混合搅拌过程：

在常温常压的密闭搅拌釜中，将液体原料与粉状原料混合，经搅拌均匀，得到合格产品。

灌装过程：

产品经密闭自动灌装机灌装后，成品存入仓库。灌装工序采用密闭灌装和密闭输送方式。

产污环节：灌装废气（G3）：灌装过程中产生的含有机物废气通过密闭管道负压收集后，经二级活性炭吸附装置处理，由DA001排气筒排放。

1#化工用破乳剂：

将计量好的150溶剂油（70%），经泵打入搅拌釜，开启搅拌，将计量好的壬基酚环氧共聚物（25%）经泵打入搅拌釜，TBC溶液（5%）经管道输送至搅拌釜，搅拌直至搅拌均匀，充分溶解混合，合格产品经灌装机灌装后成品存入仓库。

2#乙烯及配套工程中和缓蚀剂：

将计量好的去离子水（75%），经泵打入搅拌釜，开启搅拌，将计量好的吗啉（20%）经泵打入搅拌釜，TBC溶液（5%）经管道输送至搅拌釜，搅拌直至搅拌均匀，充分溶解混合，合格产品经灌装机灌装后成品存入仓库。

3#化工用缓蚀剂：

将计量好的去离子水（75%），经泵打入搅拌釜，开启搅拌，将计量好的单乙醇胺（20%）经泵打入搅拌釜，TBC溶液（5%）经管道输送至搅拌釜，搅拌直至搅拌均匀，充分溶解混合，合格产品经灌装机灌装后成品存入仓库。

4#化工用消泡剂：

将计量好的硅油（25%），经泵打入搅拌釜，开启搅拌，将计量好的聚乙二醇（65%）经泵打入搅拌釜，TBC溶液（5%）经管道输送至搅拌釜，搅拌直至搅拌均匀，充分溶解混合，合格产品经灌装机灌装后成品存入仓库。

5#乙烯阻垢剂：

将计量好的150溶剂油（60%），经泵打入搅拌釜，开启搅拌，将计量好的环氧聚醚（35%）经泵打入搅拌釜，TBC溶液（5%）经管道输送至搅拌釜，搅拌直至搅拌均匀，充分溶解混合，合格产品经灌装机灌装后成品存入仓库。

6#乙烯及精细化工用阻聚剂：

将计量好的150溶剂油（60%），经泵打入搅拌釜，开启搅拌，将计量好的154分散剂（35%）经泵打入搅拌釜，TBC溶液（5%）经管道输送至搅拌釜，搅拌直至搅拌均匀，充分溶解混合，合格产品经灌装机灌装后成品存入仓库。

7#精细化工分散剂：

将计量好的150溶剂油（35%），经泵打入搅拌釜，开启搅拌，将计量好的154分散剂（55%）经泵打入搅拌釜，TBC溶液（10%）经管道输送至搅拌釜，搅拌直至搅拌均匀，充分溶解混合，合格产品经灌装机灌装后成品存入仓库。

8#化工用脱硫剂或脱碳剂：

将计量好的硅油（60%），经泵打入搅拌釜，开启搅拌，将计量好的十二烷基苄基氯化铵（25%）经泵打入搅拌釜，TBC溶液（15%）经管道输送至搅拌釜，搅拌直至搅拌均匀，充分溶解混合，合格产品经灌装机灌装后成品存入仓库。

9#化工用抗氧剂以及除焦剂：

将计量好的150溶剂油（30%）、硅油（50%），经泵打入搅拌釜，开启搅拌，将计量好的N-甲基二乙醇胺（10%）经泵打入搅拌釜，TBC溶液（10%）经管道输送至搅拌釜，搅拌直至搅拌均匀，充分溶解混合，合格产品经灌装机灌装后成品存入仓库。

10#水处理剂：

将计量好的去离子水（65%），经泵打入搅拌釜，开启搅拌，将计量好的抗氧剂502（16%）经泵打入搅拌釜，TBC溶液（5%）经管道输送至搅拌釜，将计量好的钼酸铵（14%）手动投入搅拌釜，搅拌直至搅拌均匀，充分溶解混合，合格产品经灌装机灌装后成品存入仓库。

工艺流程图见下图：


[image: image2.emf]人工上料 固态原料

料泵上料 液态原料

粉料投加粉尘（G4）

配料釜搅拌 灌装机密闭灌装 成品入库

干式真空泵排气废气（G1）

原料桶废气（G2）

灌装废气（G3）


图3.2 工艺流程及产污环节图


	3.7 项目主要生产设备

根据现场调研，项目现场的2台6.3m3搅拌釜等设备均已安装。项目主要生产设备与环评对比情况，见下表。

项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

规格

环评设计数量（台/套）

实际数量（台/套）

备注

1
6#搅拌釜
6.5m3
1

1
本项目新建，数量与环评一致

2
7#搅拌釜
6.5m3
1
1
3
自动灌装机

/

1
1
利旧现有，数量与环评一致

4
真空上料系统
/
1
1
5
二级活性炭吸附设备
/
1
1
3.8 生产制度

根据现场调研，项目不新增劳动定员，采用三班三运转工作制度，年工作时间为300天，年工作7200小时，与环评一致。
3.9 项目变动情况

项目实际建设内容与环评设计内容相比，建设内容未发生变化。根据生态环境部《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单>（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）相关规定，项目实际变动与环评报告表情况对比如下：

项目变动情况与环办环评函[2020]688号对比表

序号

污染影响类建设项目重大变动清单文件要求

本项目情况

是否属于重大变动

1

建设项目开发、使用功能发生变化的
实际建设完成后未改变项目产品情况
不属于

2

生产、处置或储存能力增大30%及以上的
实际建设完成后未增加生产能力
不属于
3

生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的
不属于
4

位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的
实际建设完成后未增加污染物排放量
不属于
5

重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的
实际建设完成后未改变选址
不属于
6

新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化。导致以下情形之一
实际建设完成后未新增产品品种或生产工艺，原辅材料和燃料均未发生变化
不属于

6.1

新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）

不属于

6.2

位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的

不属于

6.3

废水第一类污染物排放量增加的

不属于

6.4

其他污染物排放量增加10%及以上的

不属于

7

物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的
不属于

8

废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的
实际建设完成后废气、废水污染防治措施与环评一致
不属于

9

新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的
实际建设完成后未新增废水直接排放口，废水排放方式和排放口位置未变化

不属于

10

新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的
实际建设完成后未新增废气主要排放口，排气筒高度未发生变化

不属于

11

噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的
实际建设完成后噪声、土壤或地下水污染防治措施未变化
不属于

12

固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的
实际建设完成后固体废物处置方式未发生变化
不属于

13

事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的
实际建设完成后事故废水储存及拦截设施未变化

不属于

生态环境部《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单>（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）相关规定，项目实际建设内容与环评设计内容相比，建设内容未发生变化。


表四、环境保护设施

	4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废水

本项目不新增职工，无新增生活污水，生产过程中用水全部进入产品，洗釜废水作为原料用水回用于生产，无工艺废水产生。
4.1.2 废气

（1）有组织废气
项目装置干式真空泵排气废气、原料桶上料废气、灌装废气经二级活性炭吸附装置（吸附效率≥90%）处理后经25m高DA001排气筒排放；

[image: image3.jpg]



现场环保设备照片
（2）无组织废气

粉状原料投加过程中会有少量粉尘产生，由于粉状原料使用量较少，通过加强投料环节管理减少无组织粉尘产生量。原料桶上料未经集气罩收集的废气无组织排放。

4.1.3 噪声

项目噪声主要为生产过程中的各机械设备运行时产生的噪声，其声压级约在70~90dB（A）之间。本项目采取的降噪措施为合理布局、减振、距离衰减等。

4.1.3 固体废物

固废为生产过程中产生原料包装袋，搅拌釜清洗产生的废油，环保设备产生的废活性炭，溶剂油使用产生的废包装桶（暂存于危废仓库内，由生产厂家回收作为原始生产用途使用）。
实际运行过程中产生的原料包装袋集中收集后外卖。

由于项目运行时间较短，尚未产生废油、废活性炭危险废物。待危险废物产生后将危险废物暂存于危废间，委托有相关资质单位进行处置。

厂区危废暂存间占地面积约33m2，危废暂存间已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗工程设计施工，并配备消防设备；存储容器做到防腐、防漏，暂存于危废暂存间，已按规定设置危险废物标识。

4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

项目可能发生的风险是原料遇明火和电气设备等引起的火灾事故。火灾的影响主要表现在：在火灾过程中，物体燃烧后产生高温和烟雾可以使人体受到伤害，甚至危及人的生命；火灾会毁坏物资，造成经济损失；火灾中释放的烟气将对周围大气环境造成一定的污染。

[image: image4.jpg]FERFA:





[image: image5.jpg]



新增搅拌釜
灌装区
[image: image6.jpg]L AWIDUNIE | IY /il
TN

[
9





[image: image7.jpg]



上料区
废气收集
[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]| |

—_—

72 6 49 = 4
ML ER: B34 1€ TR 359 R4
Hehik: ISR L (381882
AEAKE: Fm8
FRAB/A: BIM
TERREVIF SRR 100/4E LT
BRENEEFRNER. &F 1 4
REEDY-FIERAMA (FR) : CR0FER

BAKS [FEnn| pRwE [Pt SR

SRmAR | REA

|t | soo-ossts R [

| sreem

med. AR
. men. |20

™ ‘mn-

A [so0-2s-08 |

|weE, AEAG|
. mves. (228

PP

i | svo-zas-0s| mim G 2803 |

—n—rju =
mu;(rﬂsmrm | Z5Gs| =Tann ma | Sl
[l

Sl EHEE: 05337850511 A'smm 1z

B, anu&,m

(588 2885 5oa
gm. BTEK

12045 mmzm%lﬁ'f





原料库
危废间
[image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]



DA001排气筒
二级活性炭吸附装置
[image: image12.jpg]Ay Y = s
- Se —— i RS e

ey

SISt

# R 25u%





[image: image13.jpg]



事故水池
废水收集池
[image: image14.jpg]| SHERRKSTIONE
= p——— i
B | ity | o |

wnme : :: : :? 7k qﬁ % iﬂ

mogmn | %8

susaen xe “ xa
B

0 E
r £

ka0

|
\





[image: image15.jpg]i
=

“[‘.





雨水收集池
原料库应急沟
厂区设置设置了一套事故污水收集系统，包括1座有效容积为22.5m3的事故应急池，以及8座单容积为100m3的事故应急水罐，接纳事故情况下排放的污水，保证事故情况下不向外环境排放污水。同时，厂区设置了独立的雨水收集系统，包括1座有效容积为77.5m3的初期雨水收集池。厂区降雨初期约15分钟内的雨水将导入该池进行收集处理，后期雨水进入厂内雨水管网。雨水排放口设置了截止阀，确保事故废水不会通过雨水管网排放。

项目已采取的环境风险防范措施如下：

（1）建立、完善安全管理制度：严格按照规定进行工程建设情况的自查、整改和验收，并制定和执行相应的消防管理、安全防火培训、用火用电安全管理、灭火器材维护使用、岗位消防安全等一系列安全制度，并严格遵守执行。

（2）灭火设施：应按照规范要求备足灭火器材及消防灭火沙等用品。消防器材要做到“三保证”，即一保证数量充足，二保证种类齐全，三保证使用有效。

（3）建立了三级防控体系，确保事故废水不会排出厂区。

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

项目DA001排气筒高度为25m，满足不低于15m的要求，排气筒设置手工监测孔，设置监测斜梯及监测平台。

4.2.3在线监测装置

项目不属于重点排污单位，未安装在线监测装置。

4.2.4环保机构设置及环保管理规章制度

淄博德弘化工科技有限公司设置环保管理专职人员1名，负责厂内环保事宜。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

项目环保投资为5万元，占工程总投资的10.00 %，主要用于废气处理、废水收集、固废清运、噪声的防治等。环保投资一览表见下表：

环保投资一览表

序号

项目名称

环保设施名称

实际投资

1
废气

集气罩、二级活性炭吸附装置、废气收集管道、排气筒
3
2

噪声

隔音、减振
1
3
防渗

危废间、车间等地面防渗处理
/

4
固废
一般固废库、危废仓库、垃圾桶等，危废委托处理
/

合计

5
该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好地执行了“三同时”制度。项目“三同时”验收情况见下表。

“三同时”验收情况一览表

项目

排放口(编号、名称)/污染源

污染物

环境保护措施

执行标准

大气环境

DA001排气筒
VOCs
二级活性炭吸附装置
《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工》（DB37/2801.6-2018）表1中的Ⅱ时段标准要求（VOCs60mg/m3、3.0kg/h）。
酚类
《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工》（DB37/2801.6-2018）表2标准要求（酚类15mg/m³）。
厂界
VOCs
/
VOCs执行《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3标准（VOCs：2.0mg/m3））
酚类
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中厂界监控点浓度限值要求（酚类0.08mg/m3）
颗粒物

颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染物大气污染物无组织排放限值要求（颗粒物1.0mg/m3）
厂内
VOCs

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值
声环境

厂界

噪声

采用低噪声设备，采取隔声降噪措施，合理布局

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求

固体废物

废包装袋经收集后外售；废包装桶由生产厂家回收作为原始生产用途使用；清釜产生的废油及废气治理产生的废活性炭分类收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。
一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）




表五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

	5.1 建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议

拟建项目建设符合国家及当地政策要求；选址基本合理；生产工艺较先进；采取了有效的污染防治措施后，污染物实现达标排放；项目具有较好的经济和社会效益。在严格落实本报告表提出的各项措施的基础上，项目从环境保护角度考虑是可行的。

5.2 审批部门审批决定

本项目于2025年11月21日由淄博市生态环境局临淄分局审批通过，并出具审批意见。其审批意见如下：

经审查，对你公司《淄博德弘化工科技有限公司3000吨/年化工助剂延伸技改项目环境影响报告表》（山东美陵中联环境工程有限公司编制)，提出审批意见下：

一、该项目位于淄博市临淄区齐鲁化学工业园区辛化路3818号-2，淄博德弘化工科技有限公司现有厂区内。本项目总投资50万元，其中环保投资5万元。新增2台搅拌釜并利用厂区现有自动灌装机，以企业现有产品TBC溶液及外购壬基酚环氧共聚物、150溶剂油、吗啉、单乙醇胺、硅油、聚乙二醇、环氧聚醚、154分散剂、十二烷基苄基氯化铵、N-甲基二乙醇胺、钼酸铵为原料。通过物理混合复配、灌装成产品。项目建成后年产3000吨化工助剂（300t/a化工用破乳剂、300t/a乙烯及配套工程中和缓蚀剂、500t/a化工用缓蚀剂、300t/a化工用消泡剂、300t/a乙烯阻垢剂、300t/a乙烯及精细化工用阻聚剂、200t/a精细化工分散剂、200t/a化工用脱硫剂或脱碳剂、300t/a化工用抗氧剂以及除焦剂、300t/a水处理剂）。
该项目环境影响报告表及相关材料已在临淄区人民政府网站进行了公示，公示期间未收到公众反对意见。根据环评结论，在落实报告表提出的各项污染防治、环境风险防范措施和满足污染物总量控制要求的前提下，从环境影响角度分析项目建设可行。同意该项目按申报工艺、规模、地点和污染防治措施等进行建设。

二、该项目在日常环境管理中必须严格落实环境影响报告表提出的各项环保要求，并须做好以下工作：

1.加强原材物料管理，及时对地面进行清理，确保厂区干净、整洁。项目采用外购去离子水，搅拌釜清洗用水回用到生产，确保项目无废水排放。

2.加强生产管理，强化源头控制。项目真空泵排气、原料桶、灌装产生的废气，与现有废气一同进入二级活性炭吸附装置处理后，经25m排气筒DA001排放，外排废气VOCs、酚类执行《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》(DB 37/2801.6-2018) 相关排放限值要求。

加强设备与场所密闭管理，有效控制无组织排放。严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）以及《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中相关要求管理。确保厂界VOCs无组织排放满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》(DB 37/2801.6-2018) 表3中相关要求、颗粒物及酚类满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。

3.合理布局，优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取有效减振、消音、隔声等措施，确保运营期噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外声环境3类功能区排放限值要求。

4.按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。项目产生的清釜废油、废活性炭、废包装桶等属于危险废物，按照危险废物管理的相关规定妥善收集、储存，交由有资质的单位进行处置并做好转移台账记录，不得随意弃置。

5.该项目建成后，该项目主要污染物排放量应控制在确认的总量控制指标之内，并严格按照《排污许可管理办法》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。

6.加强环境风险防范措施。企业应对各风险源设置完善的预防措施和应急预案，落实应急防范与减缓措施，防止事故发生。根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，建设相配套应急装备和监测仪器，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养；加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理和防范能力。

三、建立健全环境管理制度，加强企业内部环保设施运行管理和操作人员的培训，不断提高其管理和实际运行操作能力，确保各类污染物处理设施安全稳定运行和各项污染物长期稳定达标排放。加强环保宣传教育，制定环保管理制度，设置环保宣传栏；按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标示牌。落实报告表提出的环境管理及监测计划。

四、该项目若遇规划布局调整，须无条件停产并按规划要求进行搬迁，若遇环境信访或污染事件，经查实须立即停产整治。若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新向生态环境部门报批环境影响评价文件。环保设施的安装及改造，须符合安全方面的有关要求。

五、你公司应当对施工期、运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辨识管理。不得采用国家、地方淘汰的设备、产品和工艺，应当委托有资质的设计单位进行正规设计，施工单位要按照设计方案和相关施工技术标准规范施工，严格落实安全生产相关技术要求。

六、项目建成后，要按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，及时组织建设项目竣工验收，经验收合格后方可正式投入使用。

项目环评批复落实情况见下表。

项目环评批复落实情况一览表

序号

环评批复要求

落实情况

结论

1

加强原材物料管理，及时对地面进行清理，确保厂区干净、整洁。项目采用外购去离子水，搅拌釜清洗用水回用到生产，确保项目无废水排放。
项目生产用水采用外购去离子水，搅拌釜清洗废水全部回用于生产，不外排。厂区已制定原辅材料管理制度，对原料存放区域及生产区域定期清扫，保持厂区干净整洁。经现场核查，项目无生产废水排放。

已落实

2

加强生产管理，强化源头控制。项目真空泵排气、原料桶、灌装产生的废气，与现有废气一同进入二级活性炭吸附装置处理后，经25m排气筒DA001排放，外排废气VOCs、酚类执行《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》(DB 37/2801.6-2018) 相关排放限值要求。

本次技改项目干式真空泵排气废气、灌装废气经负压收集，原料桶废气经集气罩收集，统一进入两级活性炭吸附装置处理后，经DA001排气筒（高度25m）排放。现有3000吨/年叔丁醇项目及8000吨/年炼油助剂技改项目目前处于停运状态，不产生废气。经现场核查，废气收集及处理设施运行正常。

已落实

3

加强设备与场所密闭管理，有效控制无组织排放。严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）以及《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中相关要求管理。确保厂界VOCs无组织排放满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》(DB 37/2801.6-2018) 表3中相关要求、颗粒物及酚类满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。
项目生产过程中搅拌釜、原料桶等均采取密闭操作，灌装工序在密闭条件下进行，物料转移过程中减少敞口操作时间。厂区内原辅材料及产品均密闭储存，有效控制无组织排放。经现场核查，厂界无明显异味，无组织排放管控措施落实到位。

已落实

4

合理布局，优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取有效减振、消音、隔声等措施，确保运营期噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外声环境3类功能区排放限值要求。

项目主要噪声源为搅拌釜配套电机等设备，设备选型时优先选用低噪声型号，搅拌釜及电机底座安装减振垫，生产车间采取隔声门窗。经现场核查，厂区布局合理，高噪设备远离厂界，降噪措施落实到位。

已落实

5
按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。项目产生的清釜废油、废活性炭、废包装桶等属于危险废物，按照危险废物管理的相关规定妥善收集、储存，交由有资质的单位进行处置并做好转移台账记录，不得随意弃置。

项目运营过程中产生的危险废物主要包括清釜废油、废活性炭、废包装桶等，均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，在厂区内设置专用危废暂存间，分类收集、规范存放，并张贴危险废物标识标签。企业已与有资质的危废处置单位签订处置协议，建立危险废物管理台账，如实记录危废产生、贮存、转移情况，确保危废全过程可追溯。

已落实
6
该项目建成后，该项目主要污染物排放量应控制在确认的总量控制指标之内，并严格按照《排污许可管理办法》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。

项目建成后，主要污染物排放量控制在环评确认的总量控制指标之内。企业已按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，及时办理排污许可证变更手续，将本项目纳入排污许可管理范围。

已落实
7
加强环境风险防范措施。企业应对各风险源设置完善的预防措施和应急预案，落实应急防范与减缓措施，防止事故发生。根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，建设相配套应急装备和监测仪器，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养；加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理和防范能力。

企业已编制突发环境事件应急预案并于2026年4月17日备案。厂区配备了灭火器、消防沙、应急照明等应急物资，设置围堰等事故废水拦截设施。企业定期组织环境风险应急培训和演练，保持应急队伍的应急响应能力。应急装备和监测仪器专人管理、定期维护保养，确保处于良好备用状态。

已落实
8
该项目若遇规划布局调整，须无条件停产并按规划要求进行搬迁，若遇环境信访或污染事件，经查实须立即停产整治。若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新向生态环境部门报批环境影响评价文件。环保设施的安装及改造，须符合安全方面的有关要求。

企业已知悉并承诺：如遇规划布局调整，将无条件停产并按规划要求搬迁；如遇环境信访或污染事件，经查实后立即停产整治。本项目建设内容与环评批复一致，不属于重大变动（详见重大变动分析专章）。环保设施的安装及改造已委托有资质单位进行设计施工，符合安全相关要求。

已落实
9
你公司应当对施工期、运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辨识管理。不得采用国家、地方淘汰的设备、产品和工艺，应当委托有资质的设计单位进行正规设计，施工单位要按照设计方案和相关施工技术标准规范施工，严格落实安全生产相关技术要求。

项目施工期已委托有资质的设计单位进行正规设计，施工单位按照设计方案和相关施工技术标准规范施工，严格落实安全生产技术要求。运营期企业已将环保设施纳入安全风险辨识管理体系，与生产设施同步开展安全风险辨识。项目所采用的设备、工艺均不在国家及地方淘汰名录之内。

已落实
10
项目建成后，要按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，及时组织建设项目竣工验收，经验收合格后方可正式投入使用。

项目于2026年1月建设完成，企业按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号修订）及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等相关规定，及时组织开展了本次竣工环境保护验收工作。

已落实



表六、验收执行标准

	验收执行标准
	6.1废气

本项目有组织VOCs执行《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值；

有组织酚类执行《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2废气中有机特征污染物及排放限值；

厂界无组织VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3浓度限值。

无组织酚类执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。

厂内无组织VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值。

厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染物大气污染物无组织排放限值要求。

6.2噪声

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

级别

等效声级

昼间

夜间

3
dB(A)

65
55
6.3固体废物
一般固体废弃物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求，危险废弃物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	主要污染物总量控制指标
	淄博市生态环境局临淄分局总量控制办公室2025年10月31日出具《关于淄博德弘化工科技有限公司3000吨/年化工助剂延伸技改项目总量确认书》（LZZL【2025】057号），本项目为总量指标为VOCs0.082t/a。


表七、验收监测内容

	环境保护设施调试效果
	7.1废气

有组织排放废气采样、布点按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）相关规定进行。

废气监测一览表

序号

监测点位

监测项目

监测频次

DA001生产区排气筒进出口

VOCs
3次/天，连续监测两天

DA001生产区排气筒进出口
酚类
3次/天，连续监测两天
无组织排放废气采样、布点按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》 （HJ/T55-2000）进行。根据监测当天的风向布点，厂界上风向一个点、下风向三个点。同时记录监测期间的风向、风速、气温、气压、总云、低云等气象参数。

无组织排放废气监测一览表

序号

监测点位

监测项目

监测频次

厂界上风向一个点，下风向三个点

VOCs
4次/天，连续监测两天

厂界上风向一个点，下风向三个点
酚类
4次/天，连续监测两天
厂界上风向一个点，下风向三个点
颗粒物
4次/天，连续监测两天
车间下风向
VOCs
4次/天，连续监测两天
7.2噪声

厂界噪声监测布点按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行，噪声布点见下表。

 噪声布点一览表

序号

监测点位

监测项目

监测频次

1

厂界外1米东、西、南、北方向各设一个点，共布设四个点位

LAeq

昼间夜间进行两次监测，连续监测两天

7.3固废

根据建设单位台账进行。



	环境质量监测
	未进行环境质量监测




表八、质量保证及质量控制

	8.1 监测分析方法及仪器

监测分析方法及仪器见下表。

监测分析方法一览表

样品类别

检测项目

检测标准

检测仪器及型号
仪器编号
检出限

有组织废气

VOCs
HJ 38-2017固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法
KB-6F 恶臭气体采样器

XH/CY061

0.07mg/m3
GH-60E 自动烟尘烟气测试仪

XH/CY120

GC1120 气相色谱仪

XH/FX008

酚类
HJ/T 32-1999固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法

MH3001型全自动烟气采样器
XH/CY245
0.3mg/m3
GH-60E自动烟尘烟气测试仪
XH/CY120
722可见分光光度计
XH/FX012
无组织废气

颗粒物
HJ 1263-2022 环境空气 总悬浮颗粒物 的测定重量法
KB-6120E型综合大气采样器

XH/CY220

168μg/m3
XH/CY221

XH/CY222

XH/CY223

AUW120D电子天平

XH/FX004

THCZ-150恒温恒湿称重系统

XH/FX028

VOCs
HJ 604-2017 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法
JF-2022B型真空箱气袋采样器
XH/CY229
0.07mg/m3
XH/CY230
XH/CY231
XH/CY232
XH/CY139
KB-6F 恶臭气体采样器

XH/CY061
GC1120 气相色谱仪

XH/FX008
酚类
HJ/T 32-1999 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法
KB-6120E 型综合大气采样器
XH/CY220
0.003mg/m3
XH/CY221
XH/CY222
XH/CY223
722 可见分光光度计
XH/FX012
噪声

厂界环境噪声
GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准
AWA6228+多功能声级计

XH/CY025

/
AWA6021A 声校准器

XH/CY022

环境噪声
GB 3096-2008 声环境质量标准
AWA6228+多功能声级计
XH/CY025
/
AWA6021A 声校准器
XH/CY022
8.2 人员资质

检测、计量设备强检合格；人员资质：人员持证上岗。

8.3 监测分析过程中的质量保证和质量控制

按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T 373-2007）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）及修改单、《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）等技术规范和标准，对监测的全过程进行质量保证和控制；

（1）参加监测的工作人员，均经过公司正规培训，均持有上岗证书。

（2）使用的监测仪器设备经计量部门检定合格，并在有效期内，采样器在使用前均进行流量校准，保证采样系统不漏气，声级计在使用前后均经过校准。

（3）检测报告实行三级审核制度。


表九、验收监测结果

	9.1 生产工况

验收监测期间生产设备以及环保设施设备稳定运行，验收小组统计了2026年3月4日~2026年3月17日运行期间内的原料消耗和产品产出情况，项目实际运行过程中原辅材料用量未超出环评使用量，产品产量未超出环评设计产量，符合环评要求。
产品

设计生产量t/a

监测期实际产出量

t/15d
实际产出量

t/a

生产负荷

1#化工用破乳剂
300
14.76

295.27

98.42%
2#乙烯及配套工程中和缓蚀剂
300
14.62

292.32

97.44%

3#化工用缓蚀剂
500
23.93

478.59

95.72%

4#化工用消泡剂
300
14.50

290.02

96.67%

5#乙烯阻垢剂
300
14.76

295.27

98.42%

6#乙烯及精细化工用阻聚剂
300
14.63

292.54

97.51%

7#精细化工分散剂
200
9.75

194.95

97.48%

8#化工用脱硫剂或脱碳剂
200
9.87

197.36

98.68%

9#化工用抗氧剂以及除焦剂
300
14.84

296.86

98.95%

10#水处理
300
14.75

295.00

98.33%

9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1 污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废气

1）有组织废气

2026.3.18~2026.3.19，山东新航工程项目咨询有限公司对厂区排气筒废气进行检测，检测结果如下：

（1）项目废气检测结果一览表

检测项目

采样日期
2026.3.18
检测点位

DA001排气筒进口
采样频次

频次一

频次二
频次三

VOCs
实测浓度（mg/m3）

26.5
25.7
26.8
排放速率（kg/h）

2.89×10-3
2.75×10-3
2.76×10-3
酚类
实测浓度（mg/m3）
6.5
7.9
5.4
排放速率（kg/h）
6.8×10-4
8.6×10-4
5.8×10-4
检测项目

采样日期
2026.3.18
检测点位
DA001排气筒出口
采样频次

频次一

频次二
频次三

VOCs
实测浓度（mg/m3）
3.52
3.35
3.82
排放速率（kg/h）
5.03×10-4
4.82×10-4
5.31×10-4
酚类
实测浓度（mg/m3）
1.2
1.3
0.9
排放速率（kg/h）
1.6×10-4
1.8×10-4
1.3×10-4
（2）项目废气检测结果一览表

检测项目

采样日期
2026.3.19
检测点位

DA001排气筒进口
采样频次

频次一

频次二
频次三

VOCs
实测浓度（mg/m3）

36.4
36.7
36.9
排放速率（kg/h）

3.82×10-3
3.71×10-3
3.69×10-3
酚类
实测浓度（mg/m3）
6.9
6.6
7.2
排放速率（kg/h）
7.4×10-4
6.8×10-4
7.4×10-4
检测项目

采样日期
2026.3.19
检测点位
DA001排气筒出口
采样频次

频次一

频次二
频次三

VOCs
实测浓度（mg/m3）
4.35
4.76
4.51
排放速率（kg/h）

6.74×10-4
6.85×10-4
6.36×10-4
酚类
实测浓度（mg/m3）

1.0
1.1
1.2
排放速率（kg/h）
1.4×10-4
1.7×10-4
1.7×10-4
检测结果表明，验收检测期间，DA001排气筒VOCs排放浓度最大值为4.76mg/m3，最大排放速率为6.85×10-4kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中II时段标准要求：VOCs：60mg/m3、3kg/h。

DA001排气筒酚类排放浓度最大值为1.3mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2废气中有机特征污染物及排放限值（酚类：15mg/m³）

1）无组织废气

山东新航工程项目咨询有限公司于2026.3.18~2026.3.19对厂界无组织废气排放浓度进行监测，验收检测期间，同时对气象参数进行检测，经适宜度分析，较适宜无组织排放监测。

检测期间气象参数

                        气象条件

日期               时间

气温(℃)

气压(KPa)

风向
风速

总云

低云

2026年3月18日

09:05-09:15
4.2
101.7
E
2.4
8
7
12:22-12:32
5.1
101.5
E
2.2
8
7
13:38-13:48
6.0
101.4
E
2.5
8
7
15:10-15:20
7.2
101.3
E
2.3
8
7
2026年3月19日
08:50-09:00
7.4
101.8
S
2.0
1
0
10:28-10:38
8.5
101.6
S
2.2
1
0
11:50-12:00
9.6
101.4
S
2.3
1
0
13:10-13:20
11.4
101.0
S
2.1
1
0
废气无组织监测结果见下表。

厂界废气检测结果一览表

采样日期
2026年3月18日

检测项目

检测频次

检测点位

01 厂界

上风向

02 厂界

下风向

03 厂界

下风向

04 厂界

下风向

最大值
颗粒物（μg/m3）

频次一

329

413

420

432

449
频次二

302

444

414

407

频次三

315

405

434

449

频次四
344

435

447

423

VOCs（mg/m3）

频次一

0.73

1.08

0.98

0.81

1.08
频次二

0.78

1.01

0.9

0.84

频次三

0.75

1.06

0.94

0.87

频次四
0.76

1.04

0.88

0.91

酚类（mg/m3）
频次一

0.004

0.012

0.01

0.011

0.012
频次二

0.003

0.011

0.009

0.012

频次三

0.004

0.009

0.011

0.01

频次四
0.004

0.012

0.011

0.012

采样日期
2026年3月19日

检测项目

检测频次

检测点位

01 厂界

上风向

02 厂界

下风向

03 厂界

下风向

04 厂界

下风向

最大值
颗粒物（μg/m3）
频次一

320
431
406
445
449
频次二

344
449
435
415
频次三

331
407
448
440
频次四
310
425
413
428
VOCs（mg/m3）
频次一

0.59
0.71
0.83
0.98
0.98
频次二

0.69
0.75
0.86
0.82
频次三

0.55
0.78
0.79
0.86
频次四
0.67
0.73
0.81
0.91
酚类（mg/m3）
频次一

0.004
0.012
0.011
0.012
0.012
频次二

<0.003
0.011
0.01
0.009
频次三

0.003
0.012
0.012
0.011
频次四
0.003
0.01
0.011
0.012
厂内废气检测结果一览表

采样日期

2026年3月18日
检测项目

检测频次

检测点位

小时值
一次值
VOCs（mg/m3）

频次一

1.33
1.53
频次二

1.24
1.55
频次三

1.37
1.48
频次四

1.40
1.63
采样日期

2026年3月19日
检测项目

检测频次

检测点位

小时值
一次值
VOCs（mg/m3）

频次一

1.17
1.41
频次二

1.08
1.43
频次三

1.29
1.48
频次四

1.13
1.42
检测结果表明，验收检测期间：

厂界无组织颗粒物最大值为0.449mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染物大气污染物无组织排放限值要求（颗粒物1.0mg/m3）

厂界无组织VOCs浓度最大值为1.08mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3浓度限值：（VOCs：2.0mg/m3）；

厂界无组织酚类最大值为0.012mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值（酚类：0.08mg/m3）；

厂内无组织VOCs浓度最大值为1.63mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值（监控点处1h平均浓度值：6mg/m3；监控点处任意一次浓度值20mg/m3）。

9.2.1.2 厂界噪声

山东新航工程项目咨询有限公司于对厂界噪声值进行监测，监测结果见下表。

  厂界噪声检测结果一览表

项目

等效连续A声级（dB（A））

采样点位
采样时间
2026.3.18
2026.3.19
昼间

夜间
昼间
夜间
1#东厂界

56.6
46.0
56.4
45.2
2#南厂界

53.3
44.6
55.0
47.8
3#西厂界
55.2
45.9
52.9
47.3
4#北厂界
53.7
46.3
52.5
47.1
备注：本次检测期间无雨雪、无雷电，且风速小于5m/s。
检测报告结果表明，项目厂界噪声昼间最大值为56.6dB(A），夜间最大值为47.5dB（A）。厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

本项目的声环境保护目标为位于厂界北侧40m的南仇南居生活区，山东新航工程项目咨询有限公司于对南仇南居生活区噪声值进行监测，监测结果见下表。

  南仇南居生活区噪声检测结果一览表

项目

等效连续A声级（dB（A））

采样点位
采样时间
2026.3.18
2026.3.19
昼间

夜间
昼间
夜间
南仇南居生活区
50.6
41.3
52.5
43.0
备注：本次检测期间无雨雪、无雷电，且风速小于5m/s。
检测报告结果表明，南仇南居生活区噪声昼间最大值为52.5dB(A），夜间最大值为43.0dB（A）。厂界噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。
9.2.1.3 固体废物

本次验收根据厂区实际转运台账和调研，固体废物处理情况如下：

原料包装袋集中收集后外卖。由于项目运行时间较短，尚未产生废油、废活性炭危险废物。待危险废物产生后将危险废物暂存于危废间，委托有相关资质单位进行处置。

9.2.1.4 污染物排放总量核算
本项目已取得总量批复文件，根据淄博市生态环境局临淄分局总量批复意见（LZZL【2025】057号），本项目总量指标为：VOCs0.082t/a。

根据验收检测数据，项目实际废气排放情况计算如下：

DA001排气筒VOCs最大排放速率为6.85×10-4kg/h。按照实际年运行时间为7200小时计算，DA001排气筒VOCs排放量为0.0049t/a。根据生产运行负荷折算（97.96%），实际非甲烷总烃排放量为0.0050t/a，未超出整体项目总量指标。
9.2.1.5 环保设备处理效率核算
根据验收监测数据，DA001排气筒进口VOCs平均排放速率为3.27×10-3kg/h，DA001排气筒出口VOCs平均速率为5.85×10-4kg/h，则经过核算，项目二级活性炭吸附装置VOCs处理效率为82.10%；DA001排气筒进口酚类平均排放速率为7.13×10-4kg/h，DA001排气筒出口酚类平均速率为1.58×10-4kg/h，则经过核算，项目二级活性炭吸附装置酚类处理效率为77.80%；
9.3工程建设对环境的影响

本项目未对现状环境质量进行监测，根据环评报告数据，周边环境质量良好，项目建设对周围环境影响较小。



表十、验收监测结论
	10.1 工程建设对环境的影响

淄博德弘化工科技有限公司投资50万元建设3000吨/年化工助剂延伸技改项目，位于山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园区辛化路3818号-2。项目符合国家及淄博市产业政策，用地符合当地用地规划。项目所在地交通便利；地势相对平坦，地表完整，场区地基土分布稳定，无不良地质作用，适合建筑；地理位置优越，交通便捷，水、电等公共基础设施配套完善；本项目产生废气、废水、噪声、固废等污染物较少，而且能够得到合理处置；项目周围2km内没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区。

该项目针对营运过程产生的污染物采取了合理、有效的防治措施，污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。

10.2 验收监测结论

验收监测期间，淄博德弘化工科技有限公司3000吨/年化工助剂延伸技改项目的各项设备均运行正常，满足环保验收监测工况要求。

废气监测结论

检测结果表明，验收检测期间：

DA001排气筒VOCs排放浓度最大值为4.76mg/m3，最大排放速率为6.85×10-4kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中II时段标准要求：VOCs：60mg/m3、3kg/h。

DA001排气筒酚类排放浓度最大值为1.3mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2废气中有机特征污染物及排放限值（酚类：15mg/m³）

厂界无组织颗粒物最大值为0.449mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染物大气污染物无组织排放限值要求（颗粒物1.0mg/m3）

厂界无组织VOCs浓度最大值为1.08mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3浓度限值：（VOCs：2.0mg/m3）；

厂界无组织酚类最大值为0.012mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值（酚类：0.08mg/m3）；

厂内无组织VOCs浓度最大值为1.63mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值（监控点处1h平均浓度值：6mg/m3；监控点处任意一次浓度值20mg/m3）。

本项目已取得总量批复文件，根据淄博市生态环境局临淄分局总量批复意见（LZZL【2025】057号），本项目总量指标为：VOCs0.082t/a。

根据验收检测数据，DA001排气筒VOCs最大排放速率为6.85×10-4kg/h。按照实际年运行时间为7200小时计算，DA001排气筒VOCs排放量为0.0049t/a。根据生产运行符合折算（97.96%），实际非甲烷总烃排放量为0.0050t/a。根据淄博市生态环境局临淄分局总量办出具的总量确认书（LZZL【2025】057号），满足总量指标要求。

噪声监测结论

检测报告结果表明，项目厂界噪声昼间最大值为56.6dB(A），夜间最大值为47.5dB（A）。厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。南仇南居生活区噪声昼间最大值为52.5dB(A），夜间最大值为43.0dB（A）。噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。
环评批复落实情况调查结论

通过对淄博德弘化工科技有限公司的现场调查，环评批复要求基本得到落实。
环保管理检查结论

该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好的执行了“三同时”。

项目已设置企业负责人为环保管理人员，制定了环保管理制度，环保档案齐全。

10.3验收结论

按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，验收组对本项目所涉及的所有资料和现场情况进行了认真核查，并进行了详细分析和讨论，专家组一致认为该项目可以满足项目竣工环境保护验收标准要求，达到了验收合格标准，同意通过验收。

10.4 建议

1、完善排气筒标识牌，符合相关规范要求。

2、一般固废应分类存放在车间内或棚内，并分别悬挂标识牌。

3、完善环保管理制度，部分环保管理制度应上墙。




监测委托书

委托书

我公司委托山东新航工程项目咨询有限公司对淄博德弘化工科技有限公司3000吨/年化工助剂延伸技改项目进行验收检测。

委托方：淄博德弘化工科技有限公司
委托时间：2026年3月2日
验收工况证明

工况证明

淄博德弘化工科技有限公司3000吨/年化工助剂延伸技改项目验收检测工作于2026.3.18~2026.3.19进行，验收检测期间环保治理设施运行正常，生产负荷达到97.96%，满足验收检测要求。

特此证明。

淄博德弘化工科技有限公司

2026年4月2日

 环保管理制度

环 保 管 理 制 度

为搞好公司环境保护工作，提高环保水平，根据国家及地方政府的有关规定，特制定本公司环保管理制度。

1、公司环保工作的主要任务是：保证企业在生产过程中合理的利用。

2、实行环境保护责任制度，安全生产责任人负责对生产现场的环保工作，负责对各岗位环保问题的巡检及事故处理。

3、各岗位工作人员要严格遵守各操作规程，杜绝污染事故的发生。

4、设备在停车检修时要将设备内的物料用干净，清理出来的物料要进行回收再利用，严禁乱排、乱放。

5、公司在两季生产总结情况时，同时总结环保工作，使之逐步完善。

6、加强对车间密闭性的管理，减少设备噪声，减少废气排放。

7、公司对环保工作有功人员要进行奖励，对违反本规定操作，视情节轻重给予处罚，对造成环境污染事故的责任人要加重处罚力度。

    凡本厂职工应做到：爱护环境、保护环境，每个职工应各负其责，车间、院内及院外所辖必须保持卫生清洁，生活垃圾及生产过程中所产生的垃圾应集中堆放、集中处理，以做到保护人类赖以生存的地球。

淄博德弘化工科技有限公司
2026年4月2日
建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：                                                                        填表人（签字）：                                                               项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	3000吨/年化工助剂延伸技改项目
	项目代码
	2509-370305-89-02-872284
	建设地点
	山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园区辛化路3818号-2

	
	行业类别（分类管理名录）
	二十三、化学原料和化学制品制造业 44、—专用化学产品制造266（单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的）
	建设性质
	(新建   (改扩建 (技术改造

	
	设计生产能力
	年产3000吨化工助剂
	实际生产能力
	年产3000吨化工助剂
	环评单位
	山东美陵中联环境工程有限公司

	
	环评文件审批机关
	淄博市生态环境局临淄分局
	审批文号
	临环审字〔2025〕064号
	环评文件类型
	环境影响报告表

	
	开工日期
	2025.12 
	竣工日期
	2026.1
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	——
	环保设施施工单位
	——
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	淄博德弘化工科技有限公司
	环保设施监测单位
	山东新航工程项目咨询有限公司
	验收监测时工况
	/

	
	投资总概算（万元）
	50
	环保投资总概算（万元）
	5
	所占比例（%）
	10.00 

	
	实际总投资（万元）
	5
	实际环保投资（万元）
	5
	所占比例（%）
	10.00 

	
	废水治理（万元）
	/
	废气治理（万元）
	3
	噪声治理（万元）
	2
	固体废物治理（万元）
	/
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	——
	新增废气处理设施能力
	——
	年平均工作时
	7200

	运营单位
	——
	社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91370300740992615R
	验收时间
	2026年4月20日

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	颗粒物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	挥发性有机物
	
	
	
	
	
	0.005
	
	
	0.005
	
	
	0.005


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升，水污染物排放浓度——毫克/立方米；废气污染物排放量——吨/年；废水污染物排放量——吨/年；

其他需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况 
1.1 设计简况 
建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，落实了防治污染和生态破环的措施，项目环境保护设施投资5万元。 
1.2 施工简况 
项目将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 
1.3 验收过程简况 
建设项目竣工时间：2026年1月10日
验收工作启动时间：2026年2月26日
自主验收方式：自有能力验收
监测报告（表）完成时间：2026年4月8日
提出验收意见的方式和时间：2026年4月20日，淄博德弘化工科技有限公司组织开展了内部对3000吨/年化工助剂延伸技改项目竣工环境保护验收会。

验收意见的结论：通过验收 
1.4 公众反馈意见及处理情况 
建设项目设计、施工和验收期间是未收到过公众反馈意见或投诉。 
2 其他环境保护措施的落实情况 
2.1 制度措施落实情况 
（1）环保组织机构及规章制度 
淄博德弘化工科技有限公司设立专门的环境管理部门，配备相应专业的管理人员，负责监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程的主要污染，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核，环保制度如下：

1）公司环保工作的主要任务是：保证企业在生产过程中合理的利用。

2）实行环境保护责任制度，安全生产责任人负责对生产现场的环保工作，负责对各岗位环保问题的巡检及事故处理。

3）各岗位工作人员要严格遵守各操作规程。

4）设备在停车检修时要将设备内的物料用干净，清理出来的物料要进行回收再利用，严禁乱排、乱放。

5）公司在两季生产总结情况时，同时总结环保工作，使之逐步完善。

6）加强对车间密闭性的管理，减少设备噪声，加强对生产各环节的管理，减少有机废气排放。

7）公司对环保工作有功人员要进行奖励，对违反本规定操作，视情节轻重给予处罚，对造成环境污染事故的责任人要加重处罚力度。 

8）凡本厂职工应做到：爱护环境、保护环境，每个职工应各负其责，车间、院内及院外所辖必须保持卫生清洁，生活垃圾及生产过程中所产生的垃圾应集中堆放、集中处理，以做到保护人类赖以生存的地球。

（2）环境风险防范措施 
企业制订了完善的环境防范措施。 
（3）环境监测计划 
企业按照环境影响报告表及其审批部门审批决定要求制定了环境监测计划，按计划进行过监测，验收期间监测结果满足要求；监测计划如下：

表1  监测计划
	项目
	检测位置
	检测因子
	检测频次
	备注

	废气
	DA001
	VOCs
	正常情况下每半年1次，非正常情况随时监测
	委托有相应资质的监测单位监测

	
	DA001
	酚类
	正常情况下每半年1次，非正常情况随时监测
	

	
	厂界
	VOCs
	正常情况下每半年1次，非正常情况随时监测
	

	
	厂界
	酚类
	正常情况下每半年1次，非正常情况随时监测
	

	
	厂界
	颗粒物
	正常情况下每半年1次，非正常情况随时监测
	

	固体

废物
	统计各类固废量
	统计种类、产生量、处理方式、去向
	每月1次
	—

	噪声
	厂界
	Leq
	每季度1次
	委托有相应资质的监测单位监测


2.2 配套措施落实情况 
（1）区域削减及淘汰落后产能 
项目不涉及区域消减和淘汰落后产能

（2）防护距离控制及居民搬迁 
项目不涉及防护距离控制及居民搬迁要求。 
2.3 其他措施落实情况 
项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。 
3 整改工作情况 
项目建设过程中、竣工后、验收监测期间、提出验收意见后未涉及整改工作。
淄博德弘化工科技有限公司                                                       2026年4月20日
助剂生产过程添加
789.5
795
去离子水
进入产品
清洗配料釜
回用于生产5.5
5.5
795



人工上料
固态原料
料泵上料
液态原料
粉料投加粉尘（G4）
配料釜搅拌
灌装机密闭灌装
成品入库
干式真空泵排气废气（G1）原料桶废气（G2）
灌装废气（G3）



