淄博红昊工贸有限公司

年产5000万条塑料包装制品项目

竣工环境保护验收报告
淄博红昊工贸有限公司

二〇二六年五月
验收报告内容介绍
第一部分
淄博红昊工贸有限公司年产5000万条塑料包装制品项目竣工环境保护验收监测报告表
第二部分
淄博红昊工贸有限公司年产5000万条塑料包装制品项目竣工环境保护验收意见
第三部分

淄博红昊工贸有限公司年产5000万条塑料包装制品项目其他需要说明的事项
淄博红昊工贸有限公司

年产5000万条塑料包装制品项目
竣工环境保护验收监测报告表

淄博红昊工贸有限公司

二〇二六年五月
建设单位:淄博红昊工贸有限公司

法人代表:李建玉
电话:13665337885

邮编:255430
地址:淄博市临淄区齐陵街道新兴产业园内（齐陵二中路南）
验收承检单位：山东中熙环境检测服务有限公司
通讯地址：淄博市临淄区寿济路103号
邮政编码：255432
电话：0533-7691888
表一、验收项目概况

	建设项目名称
	年产5000万条塑料包装制品项目

	建设单位名称
	淄博红昊工贸有限公司

	建设项目主管部门
	淄博市生态环境局临淄分局

	建设项目性质
	新建√   扩建   技改   

	建设地点
	淄博市临淄区齐陵街道新兴产业园内（齐陵二中路南）

	立项时间
	2023.5.16
	立项文号
	2305-370305-89-01-332174

	环评时间
	2024.5
	环评报告表

编写单位
	山东美陵中联环境工程有限公司

	环评报告表

审批部门
	淄博市生态环境局临淄分局
	审批时间

与文号
	2024年9月6日；

临环审字〔2024〕049号

	开工时间
	2024年11月10日
	竣工时间
	2025年9月30日

	调试时间
	2025年10月10日（项目已于2025年3月12日申领排污许可，因建设内容变动于2026年1月13日进行重新变更申领）
	申领排污许可证情况
	2026年1月13日

登记回执编号91370305MA3C97RK7G001W

	验收工作的组织与启动时间
	2025年9月30日

	验收监测方案编制
	是√
否
	验收监测方案

编制时间
	2026年3月30日

	现场验收监测时间
	2026年4月15--16日
	环保设施

设计单位
	无

	投资总概算
	8000万元
	环保投资概算
	80万元
	比例
	1.0%

	实际总投资
	3000万元
	环保投资
	50万元
	比例
	1.7%

	占地面积
	17989.6m2
	建筑面积
	5650m2

	主要产品名称
	塑料包装制品

	设计生产能力
	年产5000万条【普通塑编袋1000万条（折合1000t/a）、纸塑复合袋1000万条（折合1500t/a）、集装袋600万条（折合8500t/a）、PE袋1600万条（折合800t/a、自用）、PE重包装800万条（折合1600t/a）】

	实际生产能力
	年产3000万条【普通塑编袋1000万条（折合1000t/a）、集装袋500万条（折合7100t/a）、PE袋1500万条（折合750t/a、配套做内衬）】

	验收工作由来
	淄博红昊工贸有限公司位于淄博市临淄区齐陵街道新兴产业园内（齐陵二中路南），“年产5000万条塑料包装制品项目”其环境影响报告表已由淄博市生态环境局临淄分局以“临环审字〔2024〕049号”批准通过。项目审批主要建设内容为投资8000万元租赁现有闲置生产车间、仓库等，购置印刷机、切缝一体机、缝纫机等主要生产设备，项目建成后年产5000万条塑料包装制品。本次验收项目实际建设内容为投资3000万元租赁现有闲置生产车间、仓库等，购置印刷机、切缝一体机、缝纫机等主要生产设备，生产普通塑编袋1000万条、集装袋500万条、PE袋1500万条（为两种袋子做内衬），建成后全厂外售塑料包装制品为3000万条。项目于2025年9月30日建成，项目建成后，按照《国务院关于修改（建设项目竣工环境保护管理条例）的决定》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等有关规定要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

	验收范围与内容
	此次竣工验收监测是对淄博红昊工贸有限公司年产5000万条塑料包装制品项目环保设施的建设、运行和管理进行全面考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家标准和总量控制指标。监测期间工况稳定，生产运行负荷可满足设计生产能力。检查环评批复的落实情况、污染物排放总量的落实情况；核查周围敏感保护目标的分布及受影响情况。

	验收监测报告形成过程
	2026年3月29日，委托山东中熙环境检测服务有限公司承担该项目的竣工环境保护验收监测工作。接受委托后，山东中熙环境检测服务有限公司于2026年3月30日安排专业技术人员对该项目区域进行了现场场勘查和资料收集，并出具验收监测方案。山东中熙环境检测服务有限公司于2026年4月15日~16日对该项目废气、噪声等进行了现场监测及检查，根据监测和检查的结果编制了本项目验收监测报告。   


表二、验收依据

	建设项目环境保护相关法律、法规、规章和

规范
	《中华人民共和国生态环境法典》，（2026年8月15日起施行）
《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1实施，2018年12月29日修正）；

《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修正）；

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2020.4.29修订）；

《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；

《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）；

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）；

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
注：《中华人民共和国生态环境法典》正式实施后，《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、
《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》同时废止。

	建设项目竣工环境保护验收技术规范
	《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；
《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）；
《临淄区关于规范建设单位自主开展建设项目环境保护竣工验收的通知》；
《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》；

《排污单位自行监测技术指南 导则》；

《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）；

《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）；
《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》；

《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）；

《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007；

《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》HJ/T373-2007；

《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》HJ 706-2014。

	建设项目环境影响报告书（表）及审批

部门审批决定
	山东美陵中联环境工程有限公司于2024年05月编制《淄博红昊工贸有限公司年产5000万条塑料包装制品项目环境影响报告表》。
淄博市生态环境局临淄分局于2024年9月6日出具《关于淄博红昊工贸有限公司年产5000万条塑料包装制品项目环境影响报告表的审批意见》，临环审字〔2024〕049号。

	主要污染物

总量审批文件
	2024年8月27日淄博市生态环境局临淄分局总量办出具《淄博红昊工贸有限公司年产5000万条塑料包装制品项目总量确认书》（LZZL（2024）049号），本项目总量指标为颗粒物0.007t/a、VOCs0.741t/a。

	环境保护部门其他审批文件
	无


表三、工程建设情况

	3.1地理位置及平面布置

淄博红昊工贸有限公司位于淄博市临淄区齐陵街道新兴产业园内（齐陵二中路南）。项目厂界外500米范围内环境敏感目标为项目西北侧的齐陵二中和吕家孝陵村。该项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的敏感目标。项目地理位置图见附图1，项目周边关系图见附图2。

厂区平面布置情况：项目厂区大门位于厂区北侧，办公楼位于大门东南侧，厂区自北向南依次为拉丝圆织车间、覆膜车间、吹膜车间及制袋车间、印刷车间。项目厂区平面布置功能分区明确，工艺流程顺畅；做到了人货流动畅通，保证了人身安全和货物的畅通运输；项目平面布置见附图3。验收项目平面布置与环评及批复相比较变化为拉丝圆织车间作为原材料及产品仓库使用。
3.2建设内容

项目建设内容对比一览表见下表：

表3-1  环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表

环评要求

批复要求

实际建设

备注

覆膜车间：建筑面积约为1460m2，车间布设覆膜机、制袋机等设备
覆膜车间：建筑面积约为1460m2，车间布设覆膜机、制袋机等设备
覆膜车间：建筑面积约为1460m2，车间布设覆膜机、制袋机等设备
一致
吹膜车间：建筑面积约为540m2，车间布设吹膜机等设备，生产PE袋、PE重包袋
吹膜车间：建筑面积约为540m2，车间布设吹膜机等设备，生产PE袋、PE重包袋

吹膜车间：建筑面积约为540m2，车间布设吹膜机等设备，生产PE袋
PE重包袋不建设
制袋车间：建筑面积约为1460m2，车间布设制袋机、切缝机、切套缝机、缝纫机、切袋机、折边机等设备
制袋车间：建筑面积约为1460m2，车间布设制袋机、切缝机、切套缝机、缝纫机、切袋机、折边机等设备
制袋车间：建筑面积约为1460m2，车间布设制袋机、切缝机、切套缝机、缝纫机、切袋机、折边机等设备
一致
印刷车间：建筑面积约为375m2，车间布设印刷机
印刷车间：建筑面积约为375m2，车间布设印刷机

印刷车间：建筑面积约为375m2，车间布设印刷机
一致
拉丝圆织车间：建筑面积约为1460m2，车间布设拉丝机、圆织机、破碎等设备
拉丝圆织车间：建筑面积约为1460m2，车间布设拉丝机、圆织机、破碎等设备
拉丝圆织车间：用于原材料及产品暂存
车间内不设生产设备
环评设计环保工程

废丝粉碎环节颗粒物经集气罩收集后由静电除尘器处理通过DA001排气筒排放

废丝粉碎环节颗粒物经集气罩收集后由静电除尘器处理通过DA001排气筒排放

项目外购编织布，未建设拉丝、圆织工序，无废丝产生，无破碎工序
不建设
编织布生产中熔融挤出工序VOCs经集气罩集后由1#二级活性炭吸附装置处理通过DA002排气筒排放；

编织布生产中熔融挤出工序VOCs经集气罩集后由1#二级活性炭吸附装置处理通过DA002排气筒排放；

项目外购编织布，未建设拉丝、圆织工序，无编织布生产的熔融挤出废气
不建设
覆膜、中缝制袋工序VOCs经集气罩收集后由2#二级活性炭吸附装置处理通过DA003排气筒排放

覆膜、中缝制袋工序VOCs经集气罩收集后由2#二级活性炭吸附装置处理通过DA003排气筒排放

项目不建设纸塑复合袋生产线，无中缝制袋工序废气，覆膜工序将用于普通编织袋的覆膜，产生的VOCs经集气罩收集后由2#二级活性炭吸附装置处理通过DA003排气筒排放
无中缝制袋工序
吹膜环节VOCs经集气罩收集后由3#二级活性炭吸附装置处理通过DA004排气筒排放；

吹膜环节VOCs经集气罩收集后由3#二级活性炭吸附装置处理通过DA004排气筒排放；

吹膜环节VOCs经集气罩收集后由3#二级活性炭吸附装置处理通过DA004排气筒排放；

一致
印刷环节VOCs经集气罩收集后由4#二级活性炭吸附装置处理通过DA005排气筒排放

印刷环节VOCs经集气罩收集后由4#二级活性炭吸附装置处理通过DA005排气筒排放

印刷环节VOCs经集气罩收集后由4#二级活性炭吸附装置处理通过DA005排气筒排放

一致
未收集废气无组织排放
未收集废气无组织排放
未收集废气无组织排放
一致
选用低噪声设备，隔声、减振，同时采用合理的布局进行车间隔声及距离衰减
选用低噪声设备，隔声、减振，同时采用合理的布局进行车间隔声及距离衰减
选用低噪声设备，隔声、减振，同时采用合理的布局进行车间隔声及距离衰减
一致

生活污水经化粪池处理后委托环卫部门定期清运，不外排
生活污水经化粪池处理后委托环卫部门定期清运，不外排
生活污水经化粪池处理后委托环卫部门定期清运，不外排
一致

3.3主要原辅材料及能源消耗情况
项目不涉及燃料的使用，根据2025年10月~2026年3月试生产期间的主要原辅材料消耗情况折满负荷统计，项目主要原辅材料消耗见下表。
表3-2  主要原辅材料及能源消耗一览表

序号

原材料名称

单位

环评设计用量
实际用量

备注
编织布（验收项目不建设编织布生产线）
1
聚丙烯
吨/年
8000
500
验收项目不建设编织布生产线，聚丙烯用于覆膜环节
普通编织袋
1
编织布
吨/年
1000

1020
外购
2
水性油墨
吨/年
1.5

1.55
外购
纸塑复合袋
1
编织布
吨/年
500

0
不建设
2
纸袋纸
吨/年
500

0
不建设
3
聚乙烯
吨/年
500

0
不建设
4
水性油墨
吨/年
0.5

0

不建设

集装袋
1
编织布
吨/年
8500

7100
外购
2
水性油墨
吨/年
1

1
外购
PE袋、PE重包袋

1
聚乙烯
吨/年
2400
800
外购，PE重包袋不建设，聚乙烯用于PE袋生产，产品全部用于普通袋、集装袋内衬
能源消耗

1

新鲜水

吨/年
1566
1440
临淄区供水系统提供
2

电

千瓦时/年
192万
130万
临淄区供电系统提供
3.5水源及水平衡

（1）给水

项目实际劳动定员80人，根据现场实际运行情况，生活用水量为1200t/a，生活污水产生量为960t/a，经化粪池处理后委托环卫部门定期清运，不外排；
项目吹膜、覆膜环节设备冷却用水为循环使用，循环量为2m3/h，损耗后定期补充，无外排废水。实际运行过程中循环水补充量为240t/a。
项目用水平衡见下图。


[image: image7.png]



图1  项目水平衡图（t/a）
3.6生产工艺

项目生产工艺流程及产污节点图见下图。[image: image1.emf]生活用水

新鲜水

1440

960

生活污水

损耗

240

损耗

循环补充

水

240 240

1200

进入厂区化粪池后由

环卫定期清运



[image: image2.emf]切缝 编织布 印刷 套衬

噪声

废气 、 噪

声 、 固废

打包外售 覆膜

噪声 、 废气


图2  普通编织袋工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：

①覆膜：外购聚丙烯粒料经覆膜机加热熔融（电加热，温度260℃）工段后由挤出模头挤出片状薄膜，与外购编织布贴合；加热熔融环节密闭，废气经模头挤出时收集。
②切缝：覆膜后的编织布采用切缝机进行快速切缝，制成编织袋坯，本工序产生噪声。

③印刷：采用印刷机在袋坯表面进行常温印刷，印刷工序采用环保水性油墨柔版印刷，本工序产生VOCs、噪声、废树脂版。

④套衬：采用切套衬机将自产PE袋与袋坯套衬。

⑤打包：加工完成的编织袋进行打包包装，本工序产生噪声。


[image: image3.emf]裁切 编织布 印刷 套衬

噪声 、 固废

废气 、 噪

声 、 固废

噪声

缝制 打包外售


图3  集装袋工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：

①裁剪：将编织布裁剪集装袋坯，裁剪过程采用锋利的刀进行快速裁剪，本工序产生噪声、废布料。

②印刷：采用印刷机在袋坯表面进行常温印刷，印刷工序采用环保水性油墨柔版印刷，本工序产生VOCs、噪声、废树脂版。

③套衬：将印刷后的袋坯采用套衬机与自产PE袋套衬。

④缝制：套衬后采用缝纫机进行缝制，本工序产生噪声。制得集装袋后打包外售。

[image: image4.emf]吹膜 聚乙烯 制袋

废气 、 噪声

噪声

PE

袋

用于普通袋 、

集装袋内衬


图4  PE袋工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：

聚乙烯颗粒经人工投料到设备配套料斗内，由真空抽吸装置吸入自动质量配料计量系统。按要求进料后进入相应的吹膜机，吹膜机将原料熔融后（温度在180℃~200℃）通过吹膜膜头，以恒定的压力向软管内吹入空气，使软管形成气泡，气泡经过内外自然冷却后，通过牵引和压平装置，将筒膜折叠成薄膜片，收卷。熔融挤出温度在180℃~200℃，在挤出力作用下少量聚乙烯分子间发生断链、分解、降解，因此物料通过膜头挤出吹膜过程会产生吹膜废气；同时，该过程也会产生噪声和固废。将收卷的薄膜送至制袋车间利用制袋机进行制袋，该过程会产生设备噪声。制得的PE袋全部用于普通塑编袋、集装袋的生产，作为配套内衬袋。
（1）废水

项目生活污水经化粪池处理后委托环卫部门定期清运，不外排。

（2）废气

普通编织袋覆膜环节废气经收集后通过其两级活性炭处理，由DA003排气筒排放；
PE袋挤出吹膜环节废气经收集后通过其两级活性炭处理，由DA004排气筒排放；
普通编织袋、集装袋印刷环节废气经收集后通过其两级活性炭处理，由DA005排气筒排放；
（3）噪声

本项目噪声主要为生产过程中的各机械设备运行时产生的噪声，其声压级在70~85dB(A）之间。

（4）固体废物

验收项目固废主要为生活垃圾、废包装、裁切的废编织布、不合格品、废活性炭、废机油、废机油桶、废水性油墨、废水性油墨桶、印刷环节废树脂版。
3.7项目主要生产设备

项目主要生产设备与环评对比情况，见下表。

表3-3  项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

环评设计数量（台/套）
实际数量（台/套）
备注
1
吹膜机组
6
2
余4台不再建设

2
平膜拉丝机组
2
0
不再建设

3
圆织机
40
0
不再建设

4
破碎机
1
0
不再建设

5

制袋机（牛皮纸袋）
2
0
不再建设

6

制袋机（内膜袋）
6
3
余3台不再建设
7

切缝机
6
6
/
8

切套缝机
6
2
余4台不再建设

9

切袋机
6
6
/
10

混料机
6
6
/
11

折边机
4
2
余2台不再建设

12

缝纫机
55
25
余30台不再建设
13

覆膜机
4
2
余2台不再建设
14

印刷机
6
4
余2台不再建设
15

循环水泵
1
1
/
16

环保设备
5
3
余2台不再建设
17
打包机
0
3
新增3台
3.8生产制度

项目劳动定员80人，一班制，每班8小时，年工作300天。

3.9项目变动情况

验收项目工程现状与环境影响报告表及审批部门审批决定要求内容相比变动情况：
1、产能减少。纸塑复合袋1000万条/年、PE重包装袋800万条/年不建设，集装袋产能减少100万条/年。
2、编织布不自产改为外购直接用于工作的编织布。无编织布生产中的熔融废气，减少1套废气治理设备及其DA002排气筒；无废丝产生，无废丝粉碎环节颗粒物，减少1套粉尘治理设备及其DA001排气筒。
3、环评批复中纸塑复合袋产品不建设后工艺中的覆膜环节将用于普通编织袋，覆膜环节原料用量不变、工艺不变、废气治理措施不变。
4、纸塑复合袋、PE重包装袋、编织布生产线不建设后减少相应生产设备49台；增加3台产品打包机。
结合《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》环办环评函[2020]688号文，验收项目实际建设情况与清单对比详见下表。

表3-4  项目与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》环办环评函[2020]688号文对比情况一览表

类别

清单内容

项目建设内容

是否属于重大变动

性质

1.建设项目开发、使用功能发生变化的。

本项目开发、使用功能未发生变化

否

规模

2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。

本次验收项目生产能力不增大

否

3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。

项目生产能力不增大，不涉及废水第一类污染物

否

4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机 物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的

项目建设地点位于环境质量不达标区，生产能力不增大，不导致增加污染物

否
地点

5.在原厂址附近调整（包括总平面布置变化导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的

项目厂址、总平面图不调整

否

生产工艺

6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：

（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；

（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的

（3）废水第一类污染物排放量增加的；

（4）其他污染物排放量增加10%及以上的
项目不新增产品品种，生产工艺、主要原辅材料不发生变化，不导致左列四项情形

否

7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的
不涉及

否

环境保护措施

8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的

验收项目废气、废水污染防治措施无变化

否
9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。

不涉及

否

10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。

项目不新增废气主要排放口；

否

11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。

不涉及

否

12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的

固体废物处置方式不变

否

13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的

不涉及

否

通过对比《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单>（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）相关规定，项目无重大变动发生，以上变动纳入本次验收之中。


表四、环境保护设施
	4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

项目生活污水经化粪池处理后委托环卫部门定期清运，不外排。

4.1.2废气

普通编织袋覆膜环节废气经收集后通过其两级活性炭处理，由DA003排气筒排放；PE袋挤出吹膜环节废气经收集后通过其两级活性炭处理，由DA004排气筒排放；普通编织袋、集装袋印刷环节废气经收集后通过其两级活性炭处理，由DA005排气筒排放；

无组织废气主要为集气罩未收集的VOCs。
4.1.3噪声

项目噪声主要为生产过程中的各机械设备运行时产生的噪声，其声压级在70-85dB（A）之间。项目采取合理布局、减振、距离衰减等降噪措施。

4.1.3固体废物

验收项目固废主要为生活垃圾、废包装、裁切的废编织布、不合格品、废活性炭、废机油、废机油桶、废水性油墨、废水性油墨桶、印刷环节废树脂版。
职工生活垃圾由环卫部门清运；废包装袋、裁切的废编织布、不合格品收集后外售；设备维护废机油、废机油桶、废活性炭、废水性油墨、废水性油墨桶、废树脂版属于危险废物，委托有资质的单位处置。
项目在印刷车间北侧设置1座危废间，危废暂存间已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗工程设计施工，并配备消防设备；存储容器做到防腐、防漏，暂存于危废暂存间，已按规定设置危险废物标识。

4.2其他环保设施

4.2.1环境风险防范设施

以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，对本项目进行环境风险识别可知，本项目原辅材料不构成重大危险源，不产生有毒有害物质。在采取加强管理、严格操作规范、落实本环评提出的建议等措施后，该项目环境风险在可接受范围内。
4.2.2在线监测装置

项目无大型锅炉、窑炉等排污设备，亦非重点排污单位，无需安装在线监测系统，项目未安装在线监测装置。
4.2.3环保机构设置及环保管理规章制度

淄博红昊工贸有限公司设置环保管理专职人员1名，负责厂内环保事宜。
4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

验收项目总投资3000万元，环保投资50万元，占总投资额的1.7%，主要用于废气处理、固废处理及车间内防渗处理。环保投资一览表见下表。

表4-1  环保投资一览表

序号

名称

环保设施名称

实际投资
合计
1
废气

3台两级活性炭吸附设备及其对应排气筒以及废气收集系统
20
50
2
噪声

选用低噪声设备，隔声、减振，同时采用合理的布局进行车间隔声及距离衰减

10
3

固废

危废库委托资质单位处置
8
4

废水

生活污水经化粪池处理后委托环卫部门定期清运，不外排
2
5
防渗
生产车间及仓库做防渗处理
20
该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好地执行了“三同时”制度。项目“三同时”验收情况见下表。

表4-2  “三同时”验收情况一览表

项目

治理内容

治理措施

监测位置

监测

项目

验收标准

废气

覆膜环节VOCs、臭气浓度
集气罩收集，2#两级活性炭装置处理
DA003排气筒
VOCs、臭气浓度
《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中其他行业Ⅱ时段排放限值要求（60mg/m3、3.0kg/h）；《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准
吹膜环节VOCs、臭气浓度
集气罩收集，3#两级活性炭装置处理
DA004排气筒
VOCs、臭气浓度
《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中其他行业Ⅱ时段排放限值要求（60mg/m3、3.0kg/h）；《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准
印刷环节VOCs
集气罩收集，4#两级活性炭装置处理
DA005排气筒
VOCs
《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）表1限值要求

（70mg/m3）

集气罩未收集
加强车间管理
厂界
VOCs、臭气浓度
《挥发性有机物排放标准 第 6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值要求（2.0mg/m3）；《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1新扩改建限值要求

噪声

设备噪声

采用隔声和减振等措施

厂界

噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求

废水

生活污水
排入厂内化粪池处理后由环卫清运
——
——
——
固废

生活垃圾
由环卫部门统一清运
——
——
——
废包装
收集后外售
——

——

——

废编织布
收集后外售
——
——
——
不合格品
收集后外售
——
——
——
废机油
委托有资质的单位处置
——
——
——
废机油桶
——
——
——
废水性油墨
——
——
——
废水性油墨桶
——
——
——
废活性炭
——
——
——
废树脂版
——

——

——




表五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

	5.1建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议

本项目建设符合相关产业政策要求，符合城市总体规划要求，其建设和选址是合理的；建议项目所在的工业园尽快开展规划环评工作，以利于园区发展。针对各种可能对环境产生影响的环节，均采取了相应的防治措施，最大限度地降低废水、噪声、固废对环境可能造成的污染，在落实各项环保措施后，所排放的各种污染物能够达到国家相关标准要求，对环境影响较小。因此，从环保角度讲该项目建设是可行的。

5.2审批部门审批决定

本项目于2024年9月6日由淄博市生态环境局临淄分局审批通过，并出具审批意见。其内容如下：
一、该项目位于淄博市临淄区齐陵街道新兴产业园内(齐陵二中路南)。本项目总投资8000万元，其中环保投资80万元。本项目租赁现有闲置生产车间、仓库等，用地面积17989.6平方米，购置印刷机、切缝一体机、缝纫机等设备，项目建成后年产5000万条塑料包装制品。该项目符合国家及当地政策要求，在落实各项污染防治措施的基础上，从环境保护角度可行，经研究，同意该项目按照环评工艺及地点进行建设。

二、该项目在日常环境管理中必须严格落实环境影响报告表提出的各项环保要求，并须做好以下工：
1.加强原材物料管理，物料储存区、生产装置区、道路运输区地面水泥硬化；及时对地面进行清理，确保厂区干净、整洁。按"清污分流、雨污分流"原则建设厂区给排水管网系统及其导流设施，并采用有效的防渗措施。

2.加强生产管理，强化源头控制。项目废丝粉碎工序产生的颗粒物经静电除尘器处理后经不低于15m排气筒排放，外排颗粒物执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)中表1重点控制区大气污染物排放浓度限值要求；编织布生产中熔融挤出环节产生的VOCs废气经二级活性炭吸附处理后，经不低于15m排气筒排放，纸塑复合袋覆膜、中缝制袋环节产生的VOCs废气经二级活性炭吸附处理后，经不低于15m排气筒排放，吹膜环节产生的VOCs废气经二级活性炭吸附处理后，经不低于15m排气简排放，有组织VOCs执行《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1中其他行业II时段排放限值要求；印刷环节产生的VOCs废气经二级活性炭吸附处理后，经不低于15m排气筒排放，有组织VOCs执行《挥发性有机物排放标准第4部分:印刷行业》(DB37/2801.4-2017)表2印刷生产活动排气筒挥发性有机物排放限值。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2相关标准。

加强设备与场所密闭管理，有效控制无组织排放。严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)以及《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中相关要求管理。确保VOCs废气无组织排放满足《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表3厂界监控点浓度限值要求；无组织臭气浓度厂界执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1新扩改建限值要求，厂界颗粒物需满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2相关要求。

3.合理布局，优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取有效减振、消音、隔声等措施，确保运营期噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中厂界外声环境2类功能区排放限值要求，并且确保不会改变敏感点齐陵二中1类声环境功能区要求。

4.按固体废物"减量化、资源化、无害化"处置原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。废活性碳、废机油、废机油桶、废水性油墨、废水性油墨桶、废树脂版等均属于危险废物，按照危险废物管理的相关规定妥善收集、储存，交由有资质的单位进行处理并做好转移台账记录，不得随意弃置。一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中要求管理，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。

5.该项目建成后，该项目主要污染物排放量应控制在该项目确认的总量控制指标之内，并严格按照《排污许可管江办法》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。各有组织排气筒须按规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台。凡符合在线监测安装要求的必须安装在线监控设施。

6.加强环境风险防范措施。企业应对各风险源设置完善的预防指施和应急预案，落实应急防范与减缓措施，防止事故发生。根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，建设相配套应急装备和监测仪器，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养；加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理和防范能力。

三、建立健全环境管理制度，加强企业内部环保设施运行管理和操作人员的培训，不断提高其管理和实际运行操作能力，确保各类污染物处理设施安全稳定运行和各项污染物长期稳定达标排放。加强环保宣传教育，制定环保管理制度，设置环保宣传栏；按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标示牌。落实报告表提出的环境管理及监测计划。

四、该项目若遇规划布局调整，须无条件停产并按规划要求进行搬迁，若遇环境信访或污染事件，经查实须立即停产整治。若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新向生态环境部门报批环境影响评价文件。环保设施的安装及改造，须符合安全方面的有关要求。

五、你公司应当对施工期、运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辨识管理。不得采用国家、地方淘汰的设备、产品和工艺，应当委托有资质的设计单位进行正规设计，施工单位要按照设计方案和相关施工技术标准规范施工，严格落实安全生产相关技术要求。

六、项目建成后，要按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，及时组识建设项目竣工验收，经验收合格后方可正式投入使用。

项目环评批复落实情况见下表。
表5-1  项目环评批复落实情况一览表

序号

环评批复要求

落实情况
结论

1
加强原材物料管理，物料储存区、生产装置区、道路运输区地面水泥硬化;及时对地面进行清理，确保厂区干净、整洁。按"清污分流、雨污分流"原则建设厂区给排水管网系统及其导流设施,并采用有效的防渗措施。
厂区道路已硬化，物料存放、生产装置位于仓库及生产车间内，地面已硬化，及时对地面进行清理，确保厂区干净、整洁。
已落实
2
加强生产管理，强化源头控制。项目废丝粉碎工序产生的颗粒物经静电除尘器处理后经不低于15m排气筒排放，外排颗粒物执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)中表1重点控制区大气污染物排放浓度限值要求:编织布生产中熔融挤出环节产生的VOCs废气经二级活性炭吸附处理后，经不低于15m排气筒排放，纸塑复合袋覆膜、中缝制袋环节产生的VOCs废气经二级活性炭吸附处理后，经不低于15m排气筒排放，吹膜环节产生的VOCs废气经二级活性炭吸附处理后，经不低于15m排气简排放，有组织VOCs执行《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1中其他行业II时段排放限值要求;印刷环节产生的VOCs废气经二级活性炭吸附处理后，经不低于15m排气筒排放，有组织VOCs执行《挥发性有机物排放标准第4部分:印刷行业》(DB37/2801.4一2017)表2印刷生产活动排气筒挥发性有机物排放限值。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2相关标准。

加强设备与场所密闭管理，有效控制无组织排放。严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)以及《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中相关要求管理。确保VOCs废气无组织排放满足《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表3厂界监控点浓度限值要求;无组织臭气浓度厂界执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1新扩改建限值要求，厂界颗粒物需满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2相关要求。
覆膜环节产生的VOCs废气经二级活性炭吸附处理后，经不低于15m排气筒排放；吹膜环节产生的VOCs废气经二级活性炭吸附处理后，经不低于15m排气简排放，有组织VOCs满足《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1中其他行业II时段排放限值要求；印刷环节产生的VOCs废气经二级活性炭吸附处理后，经不低于15m排气筒排放，有组织VOCs满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）表1限值要求（70mg/m3）

加强设备与场所密闭管理，有效控制无组织排放，确保VOCs废气无组织排放满足《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表3厂界监控点浓度限值要求；无组织臭气浓度厂界满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1新扩改建限值要求。

注：《挥发性有机物排放标准第4部分:印刷行业》(DB37/2801.4一2017)已于2026年3月10日废止。
已落实

3
合理布局，优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取有效减振、消音、隔声等措施，确保运营期噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中厂界外声环境2类功能区排放限值要求，并且确保不会改变敏感点齐陵二中1类声环境功能区要求。
已对高噪声设备采取减振、降噪等措施。经现场检测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。
已落实

4
按固体废物"减量化、资源化、无害化"处置原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。废活性碳、废机油、废机油桶、废水性油墨、废水性油墨桶、废树脂版等均属于危险废物，按照危险废物管理的相关规定妥善收集、储存，交由有资质的单位进行处理并做好转移台账记录，不得随意弃置。一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中要求管理，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。
项目产生的废活性碳、废机油、废机油桶、废水性油墨、废水性油墨桶、废树脂版均属于危险废物，暂存危废库后，交由有资质的单位进行处理，不随意弃置。
已落实

5
该项目建成后，该项目主要污染物排放量应控制在该项目确认的总量控制指标之内，并严格按照《排污许可管江办法》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。各有组织排气筒须按规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台。凡符合在线监测安装要求的必须安装在线监控设施。
项目已严格按照《排污许可管理办法（试行）》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请工作。项目有组织排气筒已按规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台。根据项目验收监测报告，经核算，主要污染物排放量能够控制在该项目确认的总量控制指标之内。
已落实

6
加强环境风险防范措施。企业应对各风险源设置完善的预防指施和应急预案，落实应急防范与减缓措施，防止事故发生。根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，建设相配套应急装备和监测仪器，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养;加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理和防范能力。
项目建设相配套的事故应急设施，配备应急物资、设备，在非事故状态下不占用，并定期进行维修保养；每年定期举行应急演练；加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理。
已落实




表六、验收执行标准
	验收执行标准
	6.1废气

项目DA003、DA004排气筒有组织VOCs执行《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中其他行业Ⅱ时段排放限值要求（60mg/m3、3.0kg/h）；DA005排气筒有组织VOCs执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）表1限值要求（70mg/m3）；
厂界无组织VOCs执行《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值要求。

有组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准（2000无量纲）；无组织臭气浓度厂界执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建限值要求（20无量纲）；

6.2废水

    项目无废水外排。
6.3噪声

营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

表6-1 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

级别

等效声级

昼间

夜间

2

dB(A)

60

50

6.4固体废物
一般固体废物厂内暂存应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，管理过程中还应满足《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》(公告2021年第82号)要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的规定。

	主要污染物总量控制指标
	2024年8月27日淄博市生态环境局临淄分局总量办出具《淄博红昊工贸有限公司年产5000万条塑料包装制品项目总量确认书》（LZZL（2024）049号），本项目总量指标为颗粒物0.007t/a、VOCs0.741t/a。



表七、验收监测内容

	环境保护设施调试效果
	7.1废气

有组织排放废气采样、布点按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）相关规定进行。
表7-1  废气监测一览表

序号

监测点位

监测项目

监测频次

1
DA003排气筒进、出口
非甲烷总烃、臭气浓度
3次/天，连续监测两天
2
DA004排气筒进、出口
非甲烷总烃、臭气浓度
3次/天，连续监测两天
3
DA005排气筒进、出口
非甲烷总烃
3次/天，连续监测两天
无组织排放废气采样、布点按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》 （HJ/T55-2000）进行。根据监测当天的风向布点，厂界上风向一个点、下风向三个点。同时记录监测期间的风向、风速、气温、气压、总云、低云等气象参数。

表7-2  无组织排放废气监测一览表

序号

监测点位

监测项目

监测频次

1

厂界上风向一个点，下风向三个点

非甲烷总烃、臭气浓度、氯化氢
4次/天，连续监测两天

2
厂内无组织
NHMC

正常生产时，2天，每天在1h内采集3-4个样品计平均值

7.2噪声

厂界噪声监测布点按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行，噪声布点见下表。
表7-3  噪声布点一览表

序号

监测点位

监测项目

监测频次

1

厂界外1米东、西、南、北方向各设一个点，共布设四个点位

LAeq

昼间进行两次监测，连续监测两天

7.3固废

根据建设单位台账进行。

	环境质量监测
	未进行环境质量监测。




表八、质量保证及质量控制
	8.1 监测分析方法及仪器
监测分析方法及仪器见下表。

表8-1 监测分析方法及仪器一览表
参数

方法依据
检出限/最低检测浓度
使用设备

仪器编号

非甲烷总烃

有组织：HJ 38-2017固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 

0.07mg/m3
7820A

气相色谱仪

ZXJC-IE-001

无组织：HJ 604-2017环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 

0.07mg/m3
臭气浓度

HJ 1262-2022 环境空气和废气 臭气的测定  三点比较式臭袋法

——

——

——

氯化氢

HJ 549-2016 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法

环境空气：0.02mg/m3
Mag IC 883智能离子色谱仪 
ZXJC-IE-006

噪声

GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准

——

AWA5688

多功能声级计

ZXJC-IE-124

AWA6228+

多功能声级计

ZXJC-IE-015

8.2 人员资质

检测、计量设备强检合格；人员持证上岗。

8.3 监测分析过程中的质量保证和质量控制
现场检测及样品的采集、保存、运输、分析等过程均按国家规定的标准、技术规范进行；现场采样及检测仪器在使用前进行校准，多功能声级计使用前后进行校准，校准结果符合要求；现场携带全程序空白样、采集平行样，实验室分析采取空白样、明码平行样、质控样品的测定等措施对检测全过程进行质量控制；参加检测的技术人员，均持有上岗证书；检测仪器设备均经过国家认可的计量单位检定/校准合格，并在有效期内使用；检测结果和检测报告实行三级审核。



表九、验收监测结果

	9.1 生产工况

验收监测期间生产设备以及环保设施设备运行稳定，验收项目运行负荷为90%，满足环境保护验收监测要求。
9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1 污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废气

1）有组织废气

2026年4月15日~16日，山东中熙环境检测服务有限公司对项目有组织VOCs进行检测（报告编号：ZXJC/BG202604094），检测结果如下：
表9-1  项目废气检测结果一览表
检测日期

2026年04月15日
检测点位

DA003排气筒（覆膜）进口

排气筒高度/监测断面尺寸（m）
-/0.20

烟温（℃）

26.0

27.4

27.9

流速（m/s）
5.1

5.7

5.7

标干流量（m3/h）
515

565

564

非甲

烷总

烃

样品编号
QT2604150189

QT2604150190

QT2604150191

排放浓度（mg/m³）
44.8

41.7

41.4

排放速率（kg/h）
0.0231 

0.0236 

0.0233 

臭气浓度

样品编号

QT2604150192

QT2604150193

QT2604150194

排放浓度（无量纲）

1513

1513

1513

检测点位

DA003排气筒（覆膜）出口

排气筒高度/监测断面尺寸（m）
15/0.30

烟温（℃）

26.1

26.5

27.6

流速（m/s）
3.3

3.3

3.2

标干流量（m3/h）
751

744

716

非甲

烷总

烃

样品编号
QT2604150183

QT2604150184

QT2604150185

排放浓度（mg/m³）
4.24

4.88

4.75

排放速率（kg/h）
0.0032 

0.0036 

0.0034 

臭气浓度

样品编号

QT2604150186

QT2604150187

QT2604150188

排放浓度（无量纲）

549

549

549

检测日期

2026年04月15日
检测点位

DA004排气筒（吹膜）进口

排气筒高度/监测断面尺寸（m）
-/0.30

烟温（℃）

29.2

30.4

31.2

流速（m/s）
3.7

3.7

3.6

标干流量（m3/h）
822

815

791

非甲

烷总

烃

样品编号
QT2604150201

QT2604150202

QT2604150203

排放浓度（mg/m³）
29.8

28.6

28.4

排放速率（kg/h）
0.0245 

0.0233 

0.0225 

臭气浓度

样品编号

QT2604150204

QT2604150205

QT2604150206

排放浓度（无量纲）

1737

1737

1737

检测点位

DA004排气筒（吹膜）出口

排气筒高度/监测断面尺寸（m）
15/0.30

烟温（℃）

28.1

29.4

30.5

流速（m/s）
4.1

4.3

4.2

标干流量（m3/h）
923

961

938

非甲

烷总

烃

样品编号
QT2604150195

QT2604150195

QT2604150197

排放浓度（mg/m³）
3.69

4.01

3.82

排放速率（kg/h）
0.0034 

0.0039 

0.0036 

臭气浓度

样品编号

QT2604150198

QT2604150199

QT2604150200

排放浓度（无量纲）

630

630

630

检测日期

2026年04月15日
检测点位

DA005排气筒（印刷）出口

排气筒高度/监测断面尺寸（m）
-/0.35

烟温（℃）

28.5

29.0

28.7

流速（m/s）
3.6

3.5

3.7

标干流量（m3/h）
1088

1065

1114

非甲烷总烃

样品编号
QT2604150207

QT2604150208

QT2604150209

排放浓度（mg/m³）
51.1

50.8

51.2

排放速率（kg/h）
0.0556 

0.0541 

0.0570 

检测点位

DA005排气筒（印刷）进口

排气筒高度/监测断面尺寸（m）
15/0.30

烟温（℃）

29.9

31.2

31.0

流速（m/s）
5.2

5.3

5.6

标干流量（m3/h）
1151

1166

1231

非甲

烷总

烃

样品编号
QT2604150210

QT2604150211

QT2604150212

排放浓度（mg/m³）
5.87

5.90

6.45

排放速率（kg/h）
0.0068 

0.0069 

0.0079 

检测日期

2026年04月16日
检测点位

DA003排气筒（覆膜）进口

排气筒高度/监测断面尺寸（m）
-/0.20

烟温（℃）

25.9

25.8

26.2

流速（m/s）
6.5

5.4

6.1

标干流量（m3/h）
645

537

607

非甲

烷总

烃

样品编号
QT2604160043

QT2604160044

QT2604160045

排放浓度（mg/m³）
50.2

47.1

46.6

排放速率（kg/h）
0.0324 

0.0253 

0.0283 

臭气浓度

样品编号

QT2604160046

QT2604160047

QT2604160048

排放浓度（无量纲）

1737

1737

1737

检测点位

DA003排气筒（覆膜）出口

排气筒高度/监测断面尺寸（m）
15/0.30

烟温（℃）

26.3

26.9

27.5

流速（m/s）
3.2

3.3

3.6

标干流量（m3/h）
718

740

806

非甲

烷总

烃

样品编号
QT2604160037

QT2604160038

QT2604160039

排放浓度（mg/m³）
5.17

5.21

5.22

排放速率（kg/h）
0.0037 

0.0039 

0.0042 

臭气浓度

样品编号

QT2604160040

QT2604160041

QT2604160042

排放浓度（无量纲）

630

630

630

检测日期

2026年04月16日
检测点位

DA004排气筒（吹膜）进口

排气筒高度/监测断面尺寸（m）
-/0.30

烟温（℃）

27.1

26.6

26.0

流速（m/s）
3.4

3.2

3.3

标干流量（m3/h）
757

720

737

非甲

烷总

烃

样品编号
QT2604160055

QT2604160056

QT2604160057

排放浓度（mg/m³）
36.0

33.1

32.7

排放速率（kg/h）
0.0273 

0.0238 

0.0241 

臭气浓度

样品编号

QT2604160058

QT2604160059

QT2604160060

排放浓度（无量纲）

1737

1737

1737

检测点位

DA004排气筒（吹膜）出口

排气筒高度/监测断面尺寸（m）
15/0.30

烟温（℃）

28.5

29.8

30.9

流速（m/s）
4.1

4.0

4.0

标干流量（m3/h）
912

892

881

非甲

烷总

烃

样品编号
QT2604160049

QT2604160050

QT2604160051

排放浓度（mg/m³）
3.25

3.60

2.89

排放速率（kg/h）
0.0030 

0.0032 

0.0025 

臭气浓度

样品编号

QT2604160052

QT2604160053

QT2604160054

排放浓度（无量纲）

724

724

724

检测日期

2026年04月16日
检测点位

DA005排气筒（印刷）进口

排气筒高度/监测断面尺寸（m）
-/0.35

烟温（℃）

21.0

20.5

19.7

流速（m/s）
3.4

3.3

3.5

标干流量（m3/h）
1053

1023

1089

非甲

烷总

烃

样品编号
QT2604160061

QT2604160062

QT2604160063

排放浓度（mg/m³）
63.5

63.2

63.1

排放速率（kg/h）
0.0669 

0.0647 

0.0687 

检测点位

DA005排气筒（印刷）出口

排气筒高度/监测断面尺寸（m）
15/0.30

烟温（℃）

24.1

23.8

23.1

流速（m/s）
5.9

6.5

6.3

标干流量（m3/h）
1335

1466

1427

非甲

烷总

烃

样品编号
QT2604160064

QT2604160065

QT2604160066

排放浓度（mg/m³）
6.86

5.55

5.97

排放速率（kg/h）
0.0092 

0.0081 

0.0085 

检测结果表明，验收检测期间，项目覆膜环节废气经两级活性炭吸附装置处理后，DA003排气筒非甲烷总烃排放浓度最大值为5.22mg/m3，排放速率最大值为0.0042kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第6部分有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值；臭气浓度630（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准（2000无量纲）。吹膜环节废气经两级活性炭吸附装置处理后，DA004排气筒非甲烷总烃排放浓度最大值为4.01mg/m3，排放速率最大值为0.0039kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第6部分有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值；臭气浓度724（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准（2000无量纲）。印刷环节废气经两级活性炭吸附装置处理后，DA005排气筒非甲烷总烃排放浓度最大值为6.86mg/m3，排放速率最大值为0.0092kg/h，满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）表1限值要求。
2）无组织废气
山东中熙环境检测服务有限公司于2026年4月15日~16日对厂界无组织VOCs排放浓度进行监测（报告编号：ZXJC/BG202604094），验收检测期间，均同时对气象参数进行检测，经适宜度分析，较适宜无组织排放监测。

表9-2  检测期间气象参数

             气象条件
日 期     时间       

风速

(m/s)
风向
气温

(℃)
气压

(hPa)
总云量
低云量

2026.4.15
08:22
2.9
E
18.9
1017
4
3
09:53
2.9
22.8
1016
4
3
11:26
2.8
24.7
1015
4
2
12:54
2.9
26.6
1015
4
3
2026.4.16
08:20
2.8
E
14.6
1019
4
3
09:44
2.8
18.1
1017
4
3
11:12
2.9
19.7
1017
4
3
12:47
2.8
21.6
1016
4
3
检测点位图如下：

[image: image5.png]%O
* O

®o

R N




备注：受检单位厂外检测条件受限，检测点位设置厂界内
废气无组织监测结果见下表。

表9-3  厂界废气检测结果一览表
检测日期

非甲烷总烃（mg/m3）

第一次
第二次
第三次
第四次
2026.4.15
1#上风向
1.09 
1.09 
1.12 
1.12 
2#下风向
1.81 
1.76 
1.72 
1.61 
3#下风向
1.87 
1.75 
1.71 
1.59 
4#下风向
1.78 
1.76 
1.76 
1.61 
2026.4.16
1#上风向
1.03 
1.06 
1.03 
1.10 
2#下风向
1.38 
1.51 
1.55 
1.60 
3#下风向
1.37 
1.50 
1.51 
1.67 
4#下风向
1.36 
1.47 
1.52 
1.68 
检测日期

氯化氢（mg/m3）

第一次
第二次
第三次
第四次
2026.4.15
1#上风向
ND
ND
ND
ND
2#下风向
ND
ND
ND
ND
3#下风向
ND
ND
ND
ND
4#下风向
ND
ND
ND
ND
2026.4.16
1#上风向
ND
ND
ND
ND
2#下风向
ND
ND
ND
ND
3#下风向
ND
ND
ND
ND
4#下风向
ND
ND
ND
ND
检测日期

臭气浓度（无量纲）

第一次
第二次
第三次
第四次
2026.4.15
1#上风向
＜10
＜10
＜10
＜10
2#下风向
14
13
13
14
3#下风向
13
13
14
14
4#下风向
14
14
13
13
2026.4.16
1#上风向
＜10
＜10
＜10
＜10
2#下风向
13
14
13
13
3#下风向
13
13
14
14
4#下风向
14
14
13
14
检测结果表明，验收检测期间，厂界非甲烷总烃浓度最大值为1.87mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值，臭气浓度最大值为14（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建限值要求（20无量纲），氯化氢为未检出。
厂内无组织VOCs：
表9-4  厂内VOCs检测结果表
检测项目

非甲烷总烃（mg/m3）

样品编号

浓度（mg/m3）
平均值（mg/m3）
2026.4.15
QT2604150237
4.31
3.75
QT2604150238
3.48
QT2604150239
3.47
2026.4.16
QT2604160091
3.52
3.53
QT2604160092
3.47
QT2604160093
3.60
检测结果表明，验收检测期间，项目厂内VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织排放限值要求。
9.2.1.2 厂界噪声

山东中熙环境检测服务有限公司于2026年4月15日~16日对厂界噪声值进行监测，监测结果见下表。
表9-4  噪声检测结果一览表

采样时间

2026年4月15日

测点编号

监测点位置

主要声源

监测结果Leq [dB(A)]

昼间

1#
厂界东

生产噪声

58.6
2#
厂界南

生产噪声

57.7
3#
厂界西

生产噪声

56.4
4#
厂界北

生产噪声

55.7
采样时间

2026年4月16日

测点编号

监测点位置

测点编号

监测结果Leq [dB(A)]

昼间

1#
厂界东

生产噪声

57.0
2#
厂界南

生产噪声

56.9
3#
厂界西

生产噪声

57.5
4#
厂界北

生产噪声

55.1
检测点位图如下：

[image: image6.png]1

[Z3




备注：SC：生产车间/装置；受检单位厂外检测条件受限，检测点位设置厂界内
检测报告结果表明，验收检测期间，项目厂界噪声昼间最大值为58.6dB(A），夜间不生产。厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
9.2.1.4 固体废物

本次验收未对厂区固体废物进行监测。

9.2.1.5 污染物排放总量核算

2024年8月27日淄博市生态环境局临淄分局总量办出具《淄博红昊工贸有限公司年产5000万条塑料包装制品项目总量确认书》（LZZL（2024）049号），本项目总量指标为颗粒物0.007t/a、VOCs0.741t/a。
根据验收检测数据，验收项目DA003排气筒出口VOCs平均排放速率为0.0037kg/h，年工作时间2400h，折满负荷运行DA003排气筒VOCs排放量为0.01t/a；DA004排气筒出口VOCs平均排放速率为0.0033kg/h，年工作时间2400h，折满负荷运行DA004排气筒VOCs排放量为0.009t/a；DA005排气筒出口VOCs平均排放速率为0.0079kg/h，年工作时间2400h，折满负荷运行DA005排气筒VOCs排放量为0.02t/a；综合以上，满足总量指标中有组织排放量要求。
9.2.1.6 环保设施去除效率
覆膜环节二级活性炭吸附设备进口平均速率0.026kg/h，出口平均速率为0.0037kg/h，覆膜环节环保设施对VOCs去除效率为85.7%。吹膜环节二级活性炭吸附设备进口平均速率0.024kg/h，出口平均速率为0.0033kg/h，吹膜环节环保设施对VOCs去除效率为86%。印刷环节二级活性炭吸附设备进口平均速率0.06kg/h，出口平均速率为0.0079kg/h，印刷环节环保设施对VOCs去除效率为86.8%。

9.3 工程建设对环境的影响

本项目未对现状环境质量进行监测，根据环评报告数据，周边环境质量良好，项目建设对周围环境影响较小。




表十、验收监测结论

	10.1 工程建设对环境的影响

淄博红昊工贸有限公司投资3000万元建设年产5000万条塑料包装制品项目，位于淄博市临淄区齐陵街道新兴产业园内（齐陵二中路南）。项目符合国家及淄博市产业政策，用地符合当地用地规划。项目所在地交通便利；地势相对平坦，地表完整，场区地基土分布稳定，无不良地质作用，适合建筑；地理位置优越，交通便捷，水、电等公共基础设施配套完善；项目产生废气、噪声、固废等污染物较少，而且能够得到合理处置；项目厂界外500m内没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区。
该项目针对营运过程产生的污染物采取了合理、有效的防治措施，污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。
10.2 验收监测结论

验收监测期间，淄博红昊工贸有限公司年产5000万条塑料包装制品项目的各项设备均运行正常，满足环保验收监测工况要求。

废气监测结论

检测结果表明，验收检测期间，项目覆膜环节废气经两级活性炭吸附装置处理后，DA003排气筒非甲烷总烃排放浓度最大值为5.22mg/m3，排放速率最大值为0.0042kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第6部分有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值；臭气浓度630（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准（2000无量纲）。吹膜环节废气经两级活性炭吸附装置处理后，DA004排气筒非甲烷总烃排放浓度最大值为4.01mg/m3，排放速率最大值为0.0039kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第6部分有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值；臭气浓度724（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准（2000无量纲）。印刷环节废气经两级活性炭吸附装置处理后，DA005排气筒非甲烷总烃排放浓度最大值为6.86mg/m3，排放速率最大值为0.0092kg/h，满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）表1限值要求。
检测结果表明，验收检测期间，厂界非甲烷总烃浓度最大值为1.87mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值，臭气浓度最大值为14（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建限值要求（20无量纲），氯化氢为未检出。
噪声监测结论

检测报告结果表明，项目厂界噪声昼间最大值为58.6dB(A），夜间不生产。噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
环评批复落实情况调查结论

通过对淄博红昊工贸有限公司的现场调查，环评批复要求基本得到落实。

环保管理检查结论

该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好的执行了“三同时”。

项目已设置企业负责人为环保管理人员，制定了环保管理制度，环保档案齐全。

10.3验收结论

按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，验收组对本项目所涉及的所有资料和现场情况进行了认真核查，并进行了详细分析和讨论，专家组一致认为该项目可以满足项目竣工环境保护验收标准要求，达到了验收合格标准，同意通过验收。

10.4 建议

1、完善排气筒标识牌，符合相关规范要求。

2、一般固废应分类存放在车间内，并分别悬挂标识牌。
3、完善环保管理制度，部分环保管理制度应上墙。

4、按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）对危废库相关标示进行更换。



检测结果





采样时间








_1234567891.vsd
切缝


编织布


印刷


套衬


噪声


废气、噪声、固废


打包外售


覆膜


噪声、废气



_1234567892.vsd
裁切


编织布


印刷


套衬


噪声、固废


废气、噪声、固废


噪声


缝制


打包外售



_1234567893.vsd
吹膜


聚乙烯


制袋


废气、噪声


噪声


PE袋


用于普通袋、集装袋内衬



_1234567890.vsd
生活用水


新鲜水1440


960


生活污水


损耗240


损耗


循环补充水


240


240


1200


进入厂区化粪池后由环卫定期清运



